АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2026 № 704

О подготовке и проведении противопаводковых и противополоводных мероприятий на территории Одинцовского городского округа

Московской области в 2026 году

В целях устойчивой работы объектов экономики и жизнеобеспечения населения в период возможного весеннего половодья и летне-осенних паводков, управления и межведомственного взаимодействия, сбора и обобщения информации, а также своевременного принятия решений по выполнению противопаводковых и противополоводных мероприятий на территории Одинцовского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый План подготовки и проведения противопаводковых и противополоводных мероприятий на территории Одинцовского городского округа Московской области в 2026 году (далее – План).

2. Создать Оперативный штаб по предупреждению и ликвидации подтоплений (затоплений) во время половодья и паводков на территории Одинцовского городского округа Московской области и утвердить его состав (прилагается).

3. Первому заместителю Главы Одинцовского городского округа Московской области, заместителям Главы Одинцовского городского округа Московской области (по линии ответственности), начальникам Территориальных управлений Администрации Одинцовского городского округа Московской области назначить ответственных должностных лиц за выполнение мероприятий Плана и организовать работу по его выполнению.

4. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории Одинцовского городского округа Московской области, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, принять к руководству План и организовать работу по его выполнению.

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном средстве массовой информации Одинцовского городского округа Московской области и разместить на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Одинцовского городского округа Московской области Дмитриева О.В.

Глава Одинцовского городского округа                                                        А.Р. Иванов

|  |  | # УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от _16.02.2026 № 704___ |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

подготовки и проведения противопаводковых и противополоводных мероприятий

на территории Одинцовского городского округа Московской области в 2026 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Организация и проведение заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Одинцовского городского округа о подготовке и проведении противопаводковых и противополоводных мероприятий на территории Одинцовского городского округа в 2026 году | март 2026 г | Управление по вопросам территориальной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Администрации Одинцовского городского округа |
| 2 | Прогнозирование объектов сельского хозяйства (склады удобрений, навозохранилища, фермы), которые могут попасть в зоны подтоплений (затоплений) и организация их дополнительного обваловывания | март 2026 г | Управление развития потребительского рынка и услуг Администрации Одинцовского городского округа совместно с АО «Агрокомплекс «Горки-2», АО «Племхоз «Наро-Осановский», ЗАО «Шарапово», ФГУП «Непецино», ЛПХ ИП «Агеев-Марковский», площадки хранения помета близ д. Богачево |
| 3 | Прогнозирование участков автомобильных дорог местного значения и объектов дорожной инфраструктуры (мосты трубопереезды, дорожные сооружения), которые могут попасть в зоны подтоплений (затоплений). Организация их обследования для определения готовности выдержать напор паводковых вод. Подготовка знаков, регулирующих движение, для установки (в случае необходимости) в местах подтоплений (затоплений) | март 2026 г | Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения Администрации Одинцовского городского округа |
| 4 | Проверка и уточнение Плана действий по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Одинцовского городского округа Московской области | постоянно | Управление по вопросам территориальной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Администрации Одинцовского городского округа |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Планирование транспорта для проведения эвакуации (в случае необходимости) людей, материальных и культурных ценностей из зон подтоплений (затоплений) | февраль 2026 г | Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения Администрации Одинцовского городского округа |
| 6 | Планирование сил организаций для предупреждения и локализации аварий на ГТС и других ситуаций, вызванных прохождением весеннего половодья, подготовки к эксплуатации имеющуюся водооткачивающую технику, мотопомпы и насосы | до 05 марта 2026 г | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа, Территориальные управления Администрации Одинцовского городского округа, собственники (балансодержатели) ГТС |
| 7 | Осуществление контроля и обеспечение проведения собственниками (балансодержателями) ГТС работ по санитарной очистке водных объектов, в границах территорий, прилегающих к ГТС, не требующих разработки проектной документации и не связанных с изменением дна и берегов водного объекта, таких как расчистка водной поверхности и берегов от мусора, водной растительности, хлама, поваленных и сухостойных аварийных деревьев и кустарников | до 05 марта 2026 г | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа, Территориальные управления Администрации Одинцовского городского округа |
| 8 | Выделение сотрудников для работы в оперативных группах по предупреждению и ликвидации возможных последствий весеннего половодья и паводков на подведомственных территориях | в период весеннего половодья и летне-осенних паводков 2026 г | Управление по вопросам территориальной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Администрации Одинцовского городского округа, Территориальные управления Администрации Одинцовского городского округа |
| 9 | Создание (восполнение) резерва финансовых и материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций с целью обеспечения жизнедеятельности населения, которое может оказаться в зонах подтопления (затопления). Представление информации в Главное управление МЧС России по Московской области о местах размещения и номенклатуре товаров резерва | февраль – март 2026 г | Управление по вопросам территориальной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Администрации Одинцовского городского округа |
| 10 | Организация круглосуточного дежурства (при необходимости) Оперативного штаба по предупреждению и ликвидации подтоплений (затоплений) во время половодья и паводков на территории Одинцовского городского округа Московской области | в период весеннего половодья и летне-осенних паводков 2026 г | Управление по вопросам территориальной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Администрации Одинцовского городского округа |
| 11 | Организация патрулирования мест массового скопления рыбаков на водных объектах с привлечением сотрудников полиции и МЧС России (по согласованию), общественных организаций и добровольцев | с 1 марта 2026 г до схода льда | Управление по вопросам территориальной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Администрации Одинцовского городского округа, АСФ МКУ «Центр гражданской защиты Одинцовского городского округа», Территориальные управления Администрации Одинцовского городского округа |
| 12 | Организация проверки и подготовки объектов жизнеобеспечения населения (электро-, тепло-, газо-водоснабжения и водоотведения (в том числе переключающего, откачивающего и перекачивающего оборудования) к безаварийной работе в период половодья и паводков | готовность до 15 марта 2026 г., далее - в течение периода весеннего половодья и летне-осенних паводков 2026 г | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа |
| 13 | Организация и проведение работы в СНТ по: разработке дорожных карт; уборке (вывозу) снега, очистке ливневых канализаций, коллекторов, водотоков и канав; контролю уровня воды в водоемах | до 15 марта 2026 г | Территориальные управления Администрации Одинцовского городского округа |
| 14 | Организация уборки (вывоза) снега, очистки дождеприемных колодцев и ливневой канализации на придомовых территориях многоквартирных домов и объектах жизнеобеспечения силами эксплуатирующих организаций, а также на территории школ, детских садов и медицинских учреждений | в период весеннего половодья | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа, Управление образования Администрации Одинцовского городского округа, руководители государственных бюджетных учреждений здравоохранения Московской области, расположенных на территории Одинцовского городского округа (по согласованию) |
| 15 | Организация уборки (вывоза) снега, очистки водосточных коллекторов, дождеприемных колодцев и ливневой канализации на внутриквартальных автомобильных дорогах | с 1 марта до окончания половодья и летне-осенних паводков 2026 г | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| 16 | Организация очистки водосточных коллекторов, ливневой канализации и канав на автомобильных дорогах местного значения | в период весеннего половодья и летне-осенних паводков 2026 г | Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения Администрации Одинцовского городского округа |
| 17 | Организация обеспечения безопасности дорожного движения, разработка альтернативных маршрутов для объезда подтапливаемых автомобильных дорог местного значения (мостов) | в период весеннего половодья и летне-осенних паводков 2026 г | Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения Администрации Одинцовского городского округа |
| 18 | Организация обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения в зонах со сложной паводковой обстановкой, первоочередного пропуска по автодорогам специальной и спасательной техники в места проведения противопаводковых мероприятий и аварийно-спасательных работ (при необходимости обеспечение их сопровождения) Организация обеспечения правопорядка и безопасности в местах возможного размещения временно отселяемого населения, сохранность имущества и материальных ценностей, остающихся в зонах отселения | в период весеннего половодья и летне-осенних паводков 2026 г | УМВД России по Одинцовскому городскому округу (по согласованию) |
| 19 | Организация работы медицинских учреждений по оказанию медицинской помощи больным и пострадавшим в условиях возможной изоляции населённых пунктов в результате весеннего половодья и паводка | в период весеннего половодья и летне-осенних паводков 2026 г. | Руководители государственных бюджетных учреждений здравоохранения Московской области, расположенных на территории Одинцовского городского округа (по согласованию) |
| 20 | Организация через средства массовой информации, официальные сайты информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Администрации и Территориальных управлений Одинцовского городского округа, а также социальные сети, регулярного информирования населения о ходе прохождения весеннего половодья и летне-осенних паводков, принимаемых мерах по ликвидации последствий подтоплений (затоплений), а также разъяснительной работы по предотвращению гибели людей на водных объектах | в период весеннего половодья и летне-осенних паводков 2026 г | Управление территориальной политики и социальных коммуникаций Администрации Одинцовского городского округа, Территориальные управления Администрации Одинцовского городского округа |
| 21 | Подготовка к выполнению задач по предупреждению и ликвидации возможных последствий весеннего половодья и паводков, аварийно-восстановительных бригад, дежурно-диспетчерских служб, объектов жизнеобеспечения | до 1 марта 2026 г | АО «Одинцовская теплосеть», Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго», филиал АО «Мособлгаз» «Запад», АО «Управление жилищного хозяйства» |
| 22 | Актуализация электронного паспорта территории Одинцовского городского округа в связи с рисками подтоплений (затоплений) | до 05 марта 2026 г (1-4) | МКУ «Центр гражданской защиты Одинцовского городского округа Московской области» |
| 23 | Участие в работе межведомственной комиссии в проведении оценки готовности Одинцовского городского округа (в соответствии с графиком проведения выборочной оценки муниципальных образований в 2026 году) к безаварийному пропуску паводковых вод в период весеннего половодья. Представление Акта проверки готовности Одинцовского городского округа к безаварийному пропуску паводковых вод в период весеннего половодья 2026 года в Главное управление МЧС России по Московской области | до 05 марта 2026 г | Управление по вопросам территориальной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Администрации Одинцовского городского округа |
| 24 | Подготовка пунктов временного размещения пострадавшего населения в результате весеннего половодья и паводков для функционирования по предназначению | до 05 марта 2026 г | Территориальные управления Администрации Одинцовского городского округа, руководители учреждений (организаций), на базе которых разворачиваются пункты временного размещения |
| 25 | Обследование бесхозяйных ГТС в целях определения их состояния и готовности к пропуску половодья и паводков | с 10 по 25 марта 2026 г | Управление по вопросам территориальной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Администрации Одинцовского городского округа, Управление муниципального земельного контроля и экологии Администрации Одинцовского городского округа, Территориальные управления Ершовское, Никольское, Лесной городок, Кубинка Администрации Одинцовского городского округа, филиал «Мособлводхоз» ФГБВУ «Центррегионводхоз» (по согласованию) |
| 26 | Обследование собственниками (балансодержателями) ГТС в целях определения их состояния и готовности к пропуску половодья и паводков | с 6 по 25 марта 2026 г | Собственники (балансодержатели) ГТС, Территориальные управления Администрации Одинцовского городского округа (в части касающейся доведения информации) |
| 27 | Участие в проведении комплексной проверки готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения, муниципальных автоматизированных систем централизованного оповещения населения и комплексной системы экстренного оповещения населения Московской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации (подтопления (затопления)) | до 4 марта 2026 г | Управление по вопросам территориальной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Администрации Одинцовского городского округа |
| 28 | Проведение работ по постановке на учет в установленном порядке ГТС, не имеющего собственника, в качестве бесхозяйного объекта в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области | Постоянно | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации, Территориальные управления Ершовское, Никольское, Лесной городок, Кубинка Администрации Одинцовского городского округа, Управление муниципального земельного контроля и экологии Администрации Одинцовского городского округа |
| 29 | Сбор информации о паводковой обстановке на водных объектах, в местах стихийного отдыха (возможного выхода людей на лед), рыбной ловли в период половодья и паводков. Представление информации в «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Московской области» | круглосуточно в период весеннего половодья и летне-осенних паводков 2026 г | ЕДДС МКУ «Центр гражданской защиты Одинцовского городского округа Московской области» |
| 30 | Контроль за источниками питьевого водоснабжения, в том числе и нецентрализованного, за качеством питьевой воды, подаваемой населению, за эффективностью очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, используемые для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в рекреационных целях, за своевременностью сбора и вывоза твердых бытовых отходов. | в период весеннего половодья и летне-осенних паводков 2026 г | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа |

Заместитель Главы Одинцовского городского округа                                                                                                       О.В. Дмитриев

# УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Одинцовского городского округа

Московской области

от 16.02.2026 № 704

# СОСТАВ

Оперативного штаба по предупреждению и ликвидации

подтоплений (затоплений) во время половодья и паводков

на территории Одинцовского городского округа Московской области

| Начальник Оперативного штаба Дмитриев О.В. Заместитель начальника Оперативного штаба Григорьев С.Ю. | заместитель Главы Одинцовского городского округа заместитель Главы Одинцовского городского округа |
| --- | --- |
| Члены Оперативного штаба: |  |
| Коротаев М.В. | заместитель Главы Одинцовского городского округа |
| Неретин Р.В. | заместитель Главы Одинцовского городского округа |
| Артемова М.В. | начальник Управления муниципального земельного контроля и экологии Администрации Одинцовского городского округа |
| Петроченкова Е.А. | начальник Управления по инвестициям и поддержке предпринимательства Администрации Одинцовского городского округа |
| Асриян В.С. | начальник Управления благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Ухова Н.М. Данилов Е.Н. | начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа начальник Управления территориальной политики и социальных коммуникаций Администрации Одинцовского городского округа |
| Жабина С.В. | начальник Управления транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения Администрации Одинцовского городского округа |
| Ларичкин Р.В. | начальник Управления развития потребительского рынка и услуг Администрации Одинцовского городского округа |
| Хворостьянова Е.Ю. | председатель Комитета по культуре Администрации Одинцовского городского округа |
| Ильичев П.А. | начальник службы профилактики пожарной безопасности и безопасности на водных объектах Управления по вопросам территориальной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Администрации Одинцовского городского округа |
| Омельченко Н.А. | начальник отдела экологии Управления муниципального земельного контроля и экологии Администрации Одинцовского городского округа |
| Гузеева Е.А. | начальник отдела безопасности Управления образования Администрации Одинцовского городского округа |
| Котляров Д.Ю. | старший инспектор службы профилактики пожарной безопасности и безопасности на водных объектах Управления по вопросам территориальной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Администрации Одинцовского городского округа |
| Иванов С.А. | директор муниципального казённого учреждения «Центр гражданской защиты Одинцовского городского округа Московской области» |
| Лопатин И.П. | начальник УМВД России по Одинцовскому городскому округу (по согласованию) |
| Пряхин А.В. | -начальник 7 ПСО ФПС Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Московской области (по согласованию) |
| Кузнецов М.М. | -начальник ТУ № 1 ГКУ МО «Мособлпожспас» (по согласованию) |
| Павлов О.Н. | руководитель Западного инспекторского отделения ГИМС ГУ МЧС России по Московской области старший государственный инспектор по маломерным судам (по согласованию) |
| Богданов Д.С. | заместитель начальника управления - начальник отдела в управлении - главный государственный жилищный инспектор Московской области по городским округам Одинцовский, Краснознаменск, Власиха, Наро-Фоминский, Молодежный, Можайский, старший государственный административно-технический инспектор Московской области, старший государственный инспектор в области охраны окружающей среды Московской области (по согласованию) |

Заместитель Главы

Одинцовского городского округа                                             О.В. Дмитриев