[image: image1.jpg]



АДМИНИСТРАЦИЯ
ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2026 № 2067

г. Одинцово

О подготовке объектов топливно-энергетического

комплекса, жилищно-коммунального хозяйства

и социальной сферы Одинцовского городского округа Московской области
к осенне-зимнему периоду 2026/2027 годов 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                           «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», Распоряжениями Правительства Московской области от 17.04.2024 № 222-РП «Об утверждении Регламента по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Московской области к отопительному периоду, прохождению отопительного периода и взаимодействию при аварийных отключениях систем теплоснабжения в ходе проведения отопительного периода» и  от 19.03.2026                        № 158-РП «О подготовке объектов топливно-энергетического комплекса,                      жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Московской области          к отопительному периоду 2026/2027 годов», в целях обеспечения                      своевременной подготовки объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры Одинцовского городского округа Московской области к осенне-зимнему периоду                              2026/2027 годов,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Председателям Комитетов и начальникам Управлений Администрации Одинцовского городского округа Московской области (далее – Администрация), контролирующим подготовку объектов социальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду, руководителям организаций, эксплуатирующих жилищный фонд и инженерные объекты жилищно-коммунального хозяйства, обеспечить подготовку объектов социальной инфраструктуры, объектов жилищно-коммунального комплекса Одинцовского городского округа Московской области к эксплуатации в осенне-зимний период 2026/2027 годов.

Для организованного проведения отопительного сезона особое внимание обратить на готовность к работе энергетического, котельного, насосного оборудования, генераторов, внешних и внутренних инженерных систем, и коммуникаций, накопление запасов основного и резервного топлива, укомплектование объектов обученным персоналом, инструментами, материалами и запчастями. 

2. Заместителю Главы Одинцовского городского округа Московской области Коротаеву М.В. установить оперативный контроль за ходом подготовки жилищно-коммунального и энергетического хозяйства к предстоящему отопительному периоду.

3. Создать постоянно действующий штаб (далее – Штаб) по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса (далее – ТЭК),                                    жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ), социальной сферы (независимо от их форм собственности) к осенне-зимнему периоду 2026/2027 годов и прохождению отопительного периода на территории Одинцовского городского округа Московской области и утвердить его состав (прилагается).

4. Утвердить прилагаемый Регламент взаимодействия Штаба с ресурсоснабжающими организациями, потребителями тепловой энергии, ремонтно-строительными и транспортными организациями при устранении возможных технологических сбоев, аварийных ситуаций в отопительном периоде 2026/2027 годов на территории Одинцовского городского округа Московской области (далее – Регламент).
5. Назначить руководителей предприятий и организаций ТЭК, ЖКХ и социальной сферы ответственными за:

1) выполнение мероприятий по подготовке ТЭК, ЖКХ и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2026/2027 годов;
2) организацию мероприятий по устранению возможных технологических сбоев и аварийных ситуаций в отопительный период 2026/2027 годов.
6. Назначить работников отдела мониторинга объектов жилищно-коммунального хозяйства Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации (далее – Отдел мониторинга), ответственными за выполнение мероприятий по подготовке объектов ТЭК, ЖКХ и социальной сферы (независимо от их форм собственности) к осенне-зимнему периоду 2026/2027 годов, а также по устранению возможных технологических сбоев и аварийных ситуаций в отопительный период 2026/2027 годов.
7. Контроль за выполнением пунктов 4, 5 настоящего постановления возложить на заместителей Главы Одинцовского городского округа Московской области, включенных в состав Штаба, курирующих объекты ТЭК, ЖКХ и социальной сферы.
8. Утвердить параметры качества подготовки к эксплуатации объектов ТЭК, ЖКХ и социальной сферы (независимо от их форм собственности) в осенне-зимний период 2026/2027 годов по Одинцовскому городскому округу Московской области (прилагаются).
9. Утвердить план-график готовности жилого фонда к эксплуатации                       в отопительный период 2026/2027 годов по Одинцовскому городскому округу Московской области (прилагается).
10. В срок до 30.04.2026 представить в Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области утвержденные планы-графики готовности многоквартирных домов по Одинцовскому городскому округу Московской области к эксплуатации в отопительный период 2026/2027 годов.
11. Утвердить план-график отключения горячего водоснабжения в многоквартирных жилых домах, для проведения планово-предупредительного ремонта в целях подготовки к отопительному периоду 2026/2027 годов (прилагается). 
12.  Поручить Отделу мониторинга, руководителям предприятий и организаций ТЭК, ЖКХ и социальной сферы провести проверки технического состояния объектов ТЭК, ЖКХ и социальной сферы, в срок до 30.04.2026. 
13.  Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации    (далее – Управление ЖКХ) по результатам проверок:

1) в срок до 30.04.2026 представить в Министерство энергетики Московской области утвержденные комплексные планы мероприятий по подготовке объектов ТЭК, ЖКХ и социальной сферы, независимо от их форм собственности, к осенне-зимнему периоду 2026/2027 годов;

2) при разработке комплексных планов учесть недостатки предыдущего отопительного периода и выявленные технологические нарушения при эксплуатации оборудования.
14.  Поручить работникам Отдела мониторинга:
1)  подготовку и передачу начальнику Управления ЖКХ информации о ходе подготовки объектов ТЭК, ЖКХ и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2026/2027 годов, в срок с 11.05.2026, но не реже одного раза в неделю;
2) подготовку и передачу начальнику Управления ЖКХ по состоянию                  на 1 число каждого месяца статистической отчетности (ежемесячно) по форме                          1-ЖКХ (зима);
3) формирование электронных паспортов МКД в Автоматизированной информационной системе Государственной жилищной инспекции Московской области (АИС ГЖИ) от имени Администрации, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»;
4) проверку и передачу начальнику Управления ЖКХ комплектов документов по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2026/2027 годов, в соответствии с Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 (далее – Приказ № 2234).
15. Поручить руководителям теплоснабжающих, теплосетевых организаций:
1) в срок до 30.04.2026, по согласованию с Администрацией, создать комиссии по проведению гидравлических испытаний тепловых сетей, обследованию основного оборудования котельных и резервуаров жидкого топлива, в том числе резервного, независимо от их форм собственности, с участием представителей Министерства энергетики Московской области и государственного казенного учреждения Московской области «Московская областная специализированная  аварийно-восстановительная служба»;
2) обеспечить проведение гидравлических испытаний тепловых сетей, начиная с даты завершения отопительного периода 2025/2026 годов до 01.09.2026, независимо от форм собственности;
3) в срок до 01.09.2026 обеспечить контроль за формированием аварийных запасов материально-технических ресурсов в эксплуатирующих организациях, находящихся на территории Одинцовского городского округа Московской области, для оперативного выполнения ремонтно-восстановительных работ                  в отопительный период 2026/2027 годов; 
4) в срок до 15.09.2026 провести оценку обеспечения готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы и других потребителей тепловой энергии                 с выдачей паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 годов;

5)  в срок до 10.09.2026 обеспечить готовность объектов ТЭК, ЖКХ и социальной сферы к отопительному периоду 2026/2027 годов и до 15.09.2026 представить данную информацию в Министерство энергетики Московской области;
6) в срок до 10.09.2026 обеспечить создание нормативных запасов жидкого (в том числе резервного) и твердого топлива для котельных, а также необходимых запасов на пунктах обеспечения населения топливными ресурсами;

7) в срок до 15.09.2026 обеспечить заполнение систем теплоснабжения и теплопотребления химически очищенной водой, с постановкой под рабочее давление и включением циркуляции от теплоисточников, без подогрева теплоносителя;

8) обеспечить, начиная с 15.09.2026 до начала отопительного периода 2026/2027 годов, проведение пробных топок, в том числе на резервных видах топлива. 

16. Поручить руководителям ТЭК и ЖКХ:

1) не реже одного раза в квартал, проводить практические занятия и противоаварийные тренировки в теплоснабжающих организациях, во взаимодействии с другими ресурсоснабжающими организациями, в целях отработки действий, необходимых для возобновления подачи тепловой энергии от источников тепловой энергии в возможных случаях полного прекращения подачи тепловой энергии потребителям и предоставить результаты в Министерство энергетики Московской области;
2) обеспечить объекты коммунальной инфраструктуры бесперебойным электроснабжением от двух независимых взаимно резервирующих источников электропитания с использованием устройств автоматического переключения или автономных источников электроснабжения аварийного резерва. Предусмотреть возможность оперативного подключения автономных теплоисточников к системам теплоснабжения;
3) обеспечить выполнение мероприятий по модернизации систем теплоснабжения и ликвидации задолженностей за потребленные                                 топливно-энергетические ресурсы в целях сокращения запуска тепла на объекты жилищного фонда и социальной сферы до 7 суток с начала отопительного периода 2026/2027 годов.
17. Поручить руководителям ТЭК, ЖКХ и социальной сферы в срок                   до 15.09.2026:

1) выполнить организационно-технические мероприятия по подготовке эксплуатируемых объектов к осенне-зимнему периоду 2026/2027 годов;

2) укомплектовать эксплуатируемые объекты персоналом, техникой, запасом оборудования и материалов для оперативного выполнения                         аварийно-восстановительных работ, провести противоаварийные тренировки;

3) обеспечить оснащение в аварийных ситуациях резервными автономными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения;

4) создать нормативные запасы топлива;

5) предоставить в Управление ЖКХ комплект документации для проверки готовности организаций к отопительному периоду 2026/2027 годов в соответствии с Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом № 2234;

6) обеспечить получение паспортов готовности организаций                                         к отопительному периоду 2026/2027 годов.
18.  В срок до 01.06.2026 образовать и утвердить состав Комиссии по проведению оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2026/2027 годов                    (далее – Комиссия по ОЗП), разработать и утвердить Программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 годов.

19. Обеспечить проведение Комиссией по ОЗП выездных осмотров и проверок готовности к отопительному периоду 2026/2027 годов котельных                            с износом более 60 процентов, с выслужившим нормативный эксплуатационный ресурс оборудованием, а также котельных, имеющих факты отключений теплоснабжения потребителей тепловой энергии.

20. Заместителям Главы Одинцовского городского округа Московской области, курирующим объекты ТЭК, ЖКХ и социальной сферы, Отделу мониторинга, руководителям предприятий и организаций ТЭК, ЖКХ и социальной сферы обеспечить получение Паспорта готовности к отопительному периоду 2026/2027 годов Одинцовского городского округа Московской области. 

21. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
22. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Одинцовского городского округа Московской области Коротаева М.В. 
Глава Одинцовского городского округа
                     А.Р. Иванов

