                                            АДМИНИСТРАЦИЯ                              
  ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.11.2026 № 7050 

г. Одинцово
                                            

О создании Рабочей группы при Администрации Одинцовского городского округа Московской области по реализации проекта «Автоматическая обработка жалоб граждан по Борщевику Сосновского»                в Одинцовском городском округе Московской области
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,                                     от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства», в целях предотвращения распространения Борщевика Сосновского, защиты здоровья граждан и охраны земель на территории Одинцовского городского округа Московской области, руководствуясь Уставом Одинцовского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. [bookmark: bookmark3]Создать Рабочую группу при Администрации Одинцовского городского округа Московской области по реализации проекта «Автоматическая обработка жалоб граждан по Борщевику Сосновского»                    в Одинцовском городском округе Московской области и утвердить ее состав (прилагается).
2. [bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Утвердить прилагаемое Положение о Рабочей группе при Администрации Одинцовского городского округа Московской области                    по реализации проекта «Автоматическая обработка жалоб граждан по Борщевику Сосновского» в Одинцовском городском округе Московской области. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном средстве массовой информации Одинцовского городского округа Московской области и разместить на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. [bookmark: bookmark6]Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
5. [bookmark: bookmark7]Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                   на заместителя Главы Одинцовского городского округа Московской области Садетдинову А.А.


Глава Одинцовского городского округа					 А.Р. Иванов































УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области 
от «___» ________№ _________


Состав
Рабочей группы при Администрации Одинцовского городского округа Московской области по реализации проекта «Автоматическая обработка жалоб граждан по Борщевику Сосновского» в Одинцовском городском округе Московской области

	Садетдинова А.А.
	-
	Заместитель Главы Одинцовского городского округа Московской области (председатель Рабочей группы)

	Ларичкин Р.В.





Члены Рабочей группы:

	-
	Начальник Управления развития потребительского рынка и услуг Администрации (заместитель председателя Рабочей группы)


	
	
	

	Сенцов А.А.
	
	- Заместитель начальника управления - начальник отдела  координации в сфере торговли Управления развития потребительского рынка и услуг Администрации 

	Сметанина О.Е.
	
	- Начальник отдела координации в сфере сельского хозяйства, бытовых услуг и придорожного сервиса Управления развития потребительского рынка и услуг Администрации (секретарь Рабочей группы)
	

	Богатырева А.Л. 

 Ильин А.Г.                     


 Кутьев В.М.                       


 Вагина В.В.

	
	- Начальник отдела защиты прав потребителей Управления развития потребительского рынка и услуг Администрации
- Начальник отдела координации в сфере общественного питания и ярмарочной деятельности Управления развития потребительского рынка и услуг Администрации
- Заместитель начальника отдела координации в сфере торговли Управления развития потребительского рынка и услуг Администрации 
- Начальник отдела мониторинга объектов жилищно - коммунального хозяйства Управления жилищно - коммунального хозяйства Администрации


	Заместитель Главы Одинцовского
городского округа                                                                        А.А. Садетдинова

	

	
	
	

								 

	
	

	
	
	

	
	
	





УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области 
от «___» ________№ _________

ПОЛОЖЕНИЕ
о Рабочей группе при Администрации Одинцовского городского округа Московской области по реализации проекта «Автоматическая обработка жалоб граждан по Борщевику Сосновского» в Одинцовском городском округе Московской области

[bookmark: bookmark8]I. Общие положения

1. Рабочая группа при Администрации Одинцовского городского округа Московской области (далее – Администрация) по реализации проекта «Автоматическая обработка жалоб граждан по Борщевику Сосновского»                        в Одинцовском городском округе Московской области (далее – Рабочая группа) является временным коллегиальным совещательным органом, созданным для координации межведомственного взаимодействия, оперативного контроля и методического сопровождения внедрения автоматизированной системы обработки обращений граждан, связанных с выявлением очагов произрастания Борщевика Сосновского на территории Одинцовского городского округа Московской области (далее – городской округ).
2. Рабочая группа создается с целью разработки и реализации проекта «Автоматическая обработка жалоб граждан по Борщевику Сосновского»                             на территории городского округа.
3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области, муниципальными правовыми актами Одинцовского городского округа Московской области и настоящим Положением.
4. Решения, принимаемые Рабочей группой, носят рекомендательный характер.

II. Задачи Рабочей группы

          5. Для достижения целей проекта Рабочая группа решает следующие технические и организационные задачи:
         1) интеграция с Региональной географической информационной системой Московской области (далее – РГИС) и предиктивный анализ (Спутниковый сегмент);
            координация настройки API-шлюза между муниципальной информационной системой и РГИС Московской области для двустороннего обмена геопространственными данными;
            утверждение параметров ИИ-модели анализа космоснимков (Sentinel - 2) периодичность обновления снимков (не реже 1 раза в 5 дней в вегетационный период), разрешение снимков, перечень спектральных индексов (NDVI, GNDVI) для распознавания Борщевика Сосновского;
          определение алгоритма кросс-валидации: автоматическое сравнение контуров выявленного Борщевика Сосновского за прошлые годы с новыми спектральными признаками для поиска рецидивов на землях различного назначения (муниципальная собственность, неразграниченная государственная собственность, частные участки); 
            контроль формирования тепловых карт плотности произрастания для приоритетного планирования выездов МБУ;
        2) автоматическая обработка жалоб (NLP-сегмент); 
            разработка и утверждение лингвистических моделей (NLP) для извлечения сущностей из неструктурированного текста обращений (портал «Добродел», ЕДС МО, электронная почта):
NER (Named Entity Recognition) — выделение адреса или кадастрового номера;
Геокодирование — преобразование текстового описания («у синей трансформаторной будки») в координаты ГСК-2011 с указанием радиуса погрешности; 
           настройка модуля автоматической кластеризации заявок: объединение нескольких жалоб, описывающих один и тот же контур, в единый инцидент во избежание дублирования нарядов; 
           регламентация правил автоматического создания карточки задания в системе контроля работ со статусом «Требует верификации»;
        3) Полевая верификация (Мобильный сегмент): 
            утверждение технического задания на мобильное приложение инспектора: обязательные поля (геометка устройства, угол наклона камеры), офлайн-режим работы, интеграция с камерой для мгновенного вызова ИИ-подтверждения; 
           определение критериев качества фотоматериала для ИИ-классификатора (освещенность, ракурс, наличие масштабирующего объекта); 
           настройка логики подтверждения: если ИИ-модель в приложении дает вероятность более 95% — заявка закрывается автоматически; менее 95% — требуется ручная модерация специалистом Рабочей группы; 
           организация процесса обратной связи: передача координат подтвержденных точек обратно в РГИС для переобучения модели спутникового мониторинга.


III. Права Рабочей группы

6. Рабочая группа для осуществления своей деятельности имеет право:
              запрашивать в установленном порядке у руководителей структурных подразделений, отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации, подведомственных муниципальных учреждений информацию, документы и материалы, необходимые для реализации проекта; 
             приглашать на свои заседания (без права голоса) представителей управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций, кадастровых инженеров, разработчиков программного обеспечения и независимых экспертов-агрономов;
         создавать временные подгруппы из числа членов Рабочей группы и привлеченных специалистов для проработки узкоспециализированных вопросов (например, подгруппа по агротехническим методам борьбы или подгруппа по IT-интеграции);
        осуществлять выездные проверки на территориях, вызвавших массовые жалобы граждан через автоматизированную систему, с целью оценки фактического состояния дел и качества проведенной обработки;
        направлять рекомендации операторам региональных цифровых платформ об изменении интерфейсов мобильных приложений для упрощения процедуры подачи жалобы жителями;
        инициировать проведение пилотных проектов по тестированию новых технологий (дроны, спутниковый мониторинг) на отдельных участках городского округа.

IV. Организация работы Рабочей группы

7. Рабочая группа формируется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Рабочей группы.
8. Состав Рабочей группы утверждается постановлением Администрации.
9. Место и дата проведения заседаний Рабочей группы определяются                    ее председателем или заместителем (в отсутствие председателя).
10. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости,                            но не реже одного раза в месяц.
11. Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от числа ее членов. В случае равенства голосов, голос председателя Рабочей группы на заседании является решающим.
12. Заседание Рабочей группы оформляется протоколом, в котором отражается решение по рассматриваемым вопросам. Протокол ведется ответственным секретарем.
Протокол подписывается ответственным секретарем, утверждается председателем Рабочей группы или его заместителем (в отсутствии Председателя). Протокол хранится в Управлении развития потребительского рынка и услуг Администрации.
13. Решение Рабочей группы принимается большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов.
14. Повестка очередного заседания Рабочей группы утверждается                             на текущем заседании.
15. Организационно-техническое обеспечение деятельности Рабочей группы осуществляется Администрацией.


[bookmark: _GoBack]Заместитель Главы Одинцовского
городского округа							   А.А. Садетдинова



