Пояснительная записка к проекту решения Совета депутатов Одинцовского городского округа

«Об исполнении бюджета Одинцовского городского округа Московской области за 2021 год»

ДОХОДЫ

Уточненный план доходов бюджета Одинцовского городского округа на 2021 год в целом выполнен  на 97,7%.  При уточненном плане   в сумме                        28 391 526,71978  тыс. руб. фактически  поступило  в бюджет 27 735 028,72515 тыс. руб., недопоступило 656 497,99463 тыс. руб. за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней.

Уточненные плановые показатели  по налоговым и неналоговым доходам бюджета Одинцовского городского округа на 2021 год выполнены на 101,8%. При уточненном плане 14 396 036,00000 тыс. руб. фактически  поступило 14 656 503,78267 тыс. руб., или на 260 467,78267 тыс. руб. больше плана.

В структуре поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Одинцовского городского округа 83,0%  занимают налоговые доходы, в составе которых превалируют следующие доходные источники: налоги на имущество (35,0%), налог на доходы физических лиц (30,0%), налоги на совокупный доход (16,8%). Неналоговые доходы занимают 17,0%, самыми крупными из них являются арендная плата за землю и имущество (8,4%), доходы от продажи материальных и нематериальных активов (3,3%) и доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, включая родительскую плату (3,2 %).

Поступление собственных доходов в бюджет Одинцовского городского округа в 2021 году обеспечено следующими главными администраторами:

| Наименование администратора доходов | Поступление платежей в бюджет Одинцовского городского округа за 2021 год, тыс. руб. | Удельный вес (%) |
| --- | --- | --- |
| Федеральная налоговая служба | 12 085 590 | 82,5 |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Одинцовского городского округа | 1 827 360 | 12,5 |
| Управление образования Администрации Одинцовского городского округа | 354 241 | 2,4 |
| Администрация Одинцовского городского округа | 276 342 | 1,9 |
| Прочие администраторы | 112 971 | 0,7 |
| ВСЕГО налоговых и неналоговых доходов | 14 656 504 | 100,0 |

Налоговые доходы  при уточненном плане на  2021 год  11 935 065,00000 тыс. руб. поступили в сумме  12 163 245,44744 тыс. руб., исполнение плана – 101,9%. Сверх плана поступило 228 180,44744 тыс. руб.

Неналоговые доходы поступили в сумме 2 493 258,33523 тыс. руб. при уточненном плане 2 460 971,00000 тыс. руб., исполнение плана составило 101,3%. Сверх плана поступило 32 287,33523 тыс. руб.

По следующим доходным источникам уточненный план бюджета района перевыполнен более, чем на 5 %:

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование доходов | Уточненный план 2021 | Фактически поступило в 2021 | Дополнительно поступило | % исполнения | Причины перевыполнения плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Налог, взимаемый в связи применением патентной системы налогообложе-ния | 230 466,00000 | 258 043.68776 | +27 577,68776 | 112,0 | Увеличение размера потенциально возможного годового дохода, применяемого при расчете налога в 2021 году, увеличение количества налогоплательщиков, перешедших на патентную систему налогообложения с ЕНВД, отмененного с 01.01.2021 |
| 2. | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 65 433,00000 | 69 697,12917 | +4 264,12917 | 106,5 | Поступление сверх учтенных в плане пеней по договорам аренды и сумм возмещения ущерба, администрируе-мых КУМИ; пеней за просрочку исполнения поставщиком условий муниципального контракта с Администрацией округа |
| № п/п | Наименование доходов | Уточненный план 2021 | Фактически поступило в 2021 | Дополнительно поступило | % исполнения | Причины перевыполнения плана |
| 3. | Прочие неналоговые доходы, из них: | 44 401,00000 | 46 773,55073 | +2 372,55073 | 105,3 |  |
|  | - восстановле-ние средств по результатам проверок (за исключением дебиторской задолженности прошлых лет) | 4 351,00000 | 4 949,86611 | +598,86611 | 113,8 | Поступление средств сверх учтенных в плане, по результатам проверок органов финансового контроля |
|  | - плата за вырубку зеленых насаждений | 25 259,00000 | 26 009,30001 | +750,3 | 103,0 | Дополнитнльноепоступление средств в связи с принятием в декабре 2021 постановлений на вырубку зеленых насаждений |
|  | - плата за размещение объектов на землях или земельных участках, собственность на которые не разграничена, округов | 10 181,0000 | 10 382,84182 | +201,84182 | 102,0 | Поступление средств сверх учтенных в плане, в связи с нерегулярным характером платежей |
| 4. | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов | 729,00000 | 1 045,52670 | +316,52670 | 143,4 | Поступление доходов от возмещения коммунальных услуг за использование помещений в образовательных учреждениях согласно выставленным счетам по факту пользования |

Уточненный план  безвозмездных поступлений на 2021 год в целом выполнен на 93,4%. Поступило 13 078 524,94248 тыс. руб. при плане 13 995 490,71978 тыс. руб.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской   Федерации  при плане с учетом дополнительного плана в сумме  13 613 711,21089 тыс. руб. составили  12 696 857,08571 тыс. руб. Недополучено средств из бюджетов других уровней 916 854,12518 тыс. руб., в том числе:

- субсидии – на 858 130,79175 тыс. руб.,

- субвенции – на 57 366,36566 тыс. руб.;

- иные межбюджетные трансферты – на  1 356,96777 тыс. руб.

Прочие безвозмездные поступления от юридических и физических лиц при плане 416 280,60598 тыс. руб. в 2021 году составили 416 168,95386 тыс. руб., в том числе:

- 362 406,09760 тыс. руб. по соглашениям от реализации инвестиционных контрактов, в том числе: ООО "Специализированный застройщик "Стройтехинвест" – 350 000,00000 тыс. руб.; ООО "Симон Джессо" – 12 350,00000 тыс. руб. (на строительство объектов образования); АО "ЮИТ Санкт-Петербург" - 56,09760 тыс. руб.;

- 50 000,00000 тыс. руб. - добровольное пожертвование МУП "Капстрой;

- 3 587,19619 тыс. руб. – перечисление пожертвований на укрепление материально-технической базы МКОУ «Гармония» для детей с нарушениями развития в рамках проведения Дня благотворительного труда согласно постановления Главы Одинцовского городского округа № 26-ПГ от 15.03.2021 - ;

- безвозмездные поступления от физических лиц на реализацию проектов инициативного бюджетирования составили 175,66007 тыс. руб. при плане  288,00000 тыс. руб., исполнение 61% в связи уменьшением стоимости инициативных проектов по результатам торгов на закупку товаров, выполнение работ и услуг.

Доходы бюджета от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составили 4 150,41043 тыс. руб.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета округа составил                           «-» 38 651,50752 тыс. руб.

РАСХОДЫ

Расходная часть бюджета округа в 2021 году в целом выполнена на 94,9%.

Утвержденный план на 2021 год (в редакции от 29.12.2021) составил               29 505 882,25725 тыс. руб. В соответствии с уведомлениями МЭФ Московской области, не учтенными в решении о бюджете, план уменьшен на 3 239,74000 тыс. руб., в том числе:

- субсидии уменьшены на 3 239,74000 тыс. руб.

При уточненном годовом плане 29 502 642,51725 тыс. руб. освоено                                    28 008 454,87334 тыс. руб., не освоено 1 494 187,64391 тыс. руб.

В разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности освоение средств сложилось следующим образом:

тыс.руб.

| Наименование муниципальной программы | Уточненный план 2021 года (с учетом допплана) | Исполнено в 2021 году | % исп. | Сумма неосвоенных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа "Культура" | 1 651 634,57926 | 1 649 686,48271 | 99,9 | 1 948,09655 |
| в том числе за счет средств бюджета округа | 1 630 521,28735 | 1 629 594,27634 | 99,9 | 927,01101 |
| Муниципальная программа "Образование" | 9 556 053,17134 | 9 339 788,41995 | 97,7 | 216 264,75139 |
| в том числе за счет средств бюджета округа | 3 065 756,78236 | 2 965 471,12401 | 96,7 | 100 285,65835 |
| Муниципальная программа "Социальная защита населения" | 309 745,75073 | 295 957,38749 | 95,5 | 13 788,36324 |
| в том числе за счет средств бюджета округа | 207 020,75073 | 202 896,29126 | 98,0 | 4 124,45947 |
| Муниципальная программа "Спорт" | 789 583,63432 | 789 063,40113 | 99,9 | 520,23319 |
| в том числе за счет средств бюджета округа | 789 583,63432 | 789 063,40113 | 99,9 | 520,23319 |
| Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства" | 10 801,24166 | 8 237,21705 | 76,3 | 2 564,02461 |
| в том числе за счет средств бюджета округа | 290,00000 | 286,48620 | 98,8 | 3,51380 |
| Муниципальная программа "Экология и окружающая среда" | 1 005 940,58587 | 1 004 738,40575 | 99,9 | 1 202,18012 |
| в том числе за счет средств бюджета округа | 62 224,87587 | 61 024,57416 | 98,1 | 1 200,30171 |
| Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" | 498 676,82468 | 474 901,15419 | 95,2 | 23 775,67049 |
| в том числе за счет средств бюджета округа | 362 122,82468 | 341 018,34351 | 94,2 | 21 104,48117 |
| Муниципальная программа "Жилище" | 109 623,37924 | 109 327,33419 | 99,7 | 296,04505 |
| в том числе за счет средств бюджета округа | 3 081,57924 | 2 960,21675 | 96,1 | 121,36249 |
| Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" | 1 794 940,84257 | 1 787 128,68275 | 99,6 | 7 812,15982 |
| в том числе за счет средств бюджета округа | 1 229 678,19257 | 1 226 116,07179 | 99,7 | 3 562,12078 |
| Муниципальная программа "Предпринимательство" | 68 833,00000 | 67 695,10371 | 98,4 | 1 137,89629 |
| в том числе за счет средств бюджета округа | 68 833,00000 | 67 695,10371 | 98,4 | 1 137,89629 |
| Муниципальная программа "Управление имуществом и муниципальными финансами" | 2 098 464,31237 | 2 078 734,60745 | 99,1 | 19 729,70492 |
| в том числе за счет средств бюджета округа | 2 072 883,31237 | 2 053 153,60745 | 99,1 | 19 729,70492 |
| Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализация молодежной политики" | 192 267,41809 | 182 805,27674 | 95,1 | 9 462,14135 |
| в том числе за счет средств бюджета округа | 168 398,41809 | 165 268,65815 | 98,1 | 3 129,75994 |
| Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" | 2 580 867,20045 | 1 854 090,47142 | 71,8 | 726 776,72903 |
| в том числе за счет средств бюджета округа | 947 707,59345 | 889 619,84827 | 93,9 | 58 087,74518 |
| Муниципальная программа "Цифровое муниципальное образование" | 574 718,71384 | 568 346,63010 | 98,9 | 6 372,08374 |
| в том числе за счет средств бюджета округа | 511 168,23384 | 505 320,68904 | 98,9 | 5 847,54480 |
| Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство" | 30 108,03290 | 29 187,58093 | 96,9 | 920,45197 |
| в том числе за счет средств бюджета округа | 25 329,03290 | 24 728,54893 | 97,6 | 600,48397 |
| Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды" | 4 878 314,63145 | 4 716 732,79236 | 96,7 | 161 581,83909 |
| в том числе за счет средств бюджета округа | 3 550 359,51145 | 3 407 311,07280 | 96,0 | 143 048,43865 |
| Муниципальная программа "Строительство объектов социальной инфраструктуры" | 2 561 288,92780 | 2 348 689,56206 | 91,7 | 212 599,36574 |
| в том числе за счет средств бюджета округа | 554 141,59780 | 470 657,89422 | 84,9 | 83 483,70358 |
| Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | 79 868,23050 | 72 852,23325 | 91,2 | 7 015,99725 |
| в том числе за счет средств бюджета округа | 36 078,89750 | 35 989,23099 | 99,8 | 89,66651 |
| Непрограммные направления деятельности из них: | 710 912,04018 | 630 492,13011 | 88,7 | 80 419,91007 |
| - руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (за счет средств бюджета округа) | 39 820,05984 | 38 461,92568 | 96,6 | 1 358,13416 |
| - непрограмные расходы | 671 091,98034 | 592 030,20443 | 88,2 | 79 061,77591 |
| в том числе непрограмные направления деятельности за счет средств бюджета округа | 663 665,48034 | 584 603,70443 | 88,1 | 79 061,77591 |
| Всего расходы | 29 502 642,51725 | 28 008 454,87334 | 94,9 | 1 494 187,64391 |
| в том числе за счет средств бюджета округа | 15 988 665,06470 | 15 461 241,06882 | 96,7 | 527 423,99588 |

Муниципальная программа «Культура»

По муниципальной программе «Культура» при плане 1 651 634,57926 тыс. руб. исполнение сложилось в сумме  1 649 686,48271 тыс. руб. и составило 99,9 % к плану. Недоосвоено 1 948,09655 тыс. руб. В разрезе источников расходы распределились следующим образом:

- за счет средств бюджета городского округа при плане                1 630 521,28735 тыс. руб. исполнение составило 1 629 594,27634 тыс. руб., или   99,9 %;

- за счет средств федерального бюджета расходы составили 5 251,55198 тыс. руб. или 100 %.

- за счет средств бюджета Московской области при плане 15 861,73993       тыс. руб. расходы составили 14 840,65439 тыс. руб., или 93,6 %.

Средства израсходованы на следующие цели.

По подпрограмме «Развитие музейного дела в Московской области»:

-  на организацию текущей деятельности по оказанию муниципальных услуг (работ) музеями  план  в сумме 17 927,48000 тыс. руб. исполнен на 100 %;

- на установку дизельного котла в Муниципальном учреждении «Музей С.И. Танеева в Дютькове»  план 135,05452 тыс. руб. исполнен на 100 %.

По подпрограмме «Развитие библиотечного дела в Московской области»:

-  на организацию текущей деятельности по оказанию муниципальных услуг (работ) библиотеками  план 73 357,28600 тыс. руб. исполнен на 100 %;

- на капитальный ремонт библиотек при плане 3 104,79808 тыс. руб. расходы составили 2 646,77567 тыс. руб. или 85,2 % к плану, недоосвоение в сумме 458,02241 тыс. руб. произошло в связи с расторжением контракта по соглашению сторон по фактически выполненным работам;

- на пробретение основных средств для библиотек при плане 248,62800 тыс. руб. израсходовано 234,82800 тыс. руб., что составило 94,4 %. Не освоено 13,80000 тыс. руб. в связи с экономией по результатам конкурентных процедур;

- на комплектование библиотечных фондов расходы составили 6 152,85106 тыс. руб. или 100,0% к плану, в том числе за счет средств федерального бюджета – 726,68723 тыс.руб., за счет средств бюджета Московской области – 618,94468 тыс. руб., за счет средств бюджета городского округа – 4 807,31915 тыс. руб.

По подпрограмме «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области»:

-  на организацию текущей деятельности по оказанию муниципальных услуг (работ) МАУК «Театр Натальи Бондаревой»  план 19 918,39100 тыс. руб. исполнен на 100%;

-  на организацию текущей деятельности по оказанию муниципальных услуг (работ) культурно-досуговых учреждений  расходы произведены в сумме 793 828,67150 тыс. руб., что составило 100% освоения плана;

- на адресное финансирование муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры Московской области, направленное на поддержку одаренных детей план 700,00000 тыс. руб. за счет средств бюджета Московской области исполнен на 100%;

- на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры план 541,76000 тыс. руб. исполнен на 100%, в том числе за счет средств федерального бюджета – 400,00000 тыс. руб., за счет средств бюджета Московской области – 141,76000 тыс. руб.;

- на проведение текущего ремонта при плане 15 343,39199 тыс. руб. расходы проведены в сумме 15 332,54706 тыс. руб., что составило 99,9 % к плану. Не освоено 10,84493 тыс. руб. в связи с экономией по результатам конкурентных процедур;

-  на разработку проектной документации инженерных систем МБУК «КДЦ «Часцовский»  план 280,00000 тыс. руб. исполнен на 100%;

- на приобретение основных средств, укрепление материально-технической базы, установку септика здания МБУ «КДЦ «Октябрь» при  плане 44 270,03274 тыс. руб. израсходовано 44 085,40389 тыс. руб., выполнение составило 99,6 %. Не израсходовано 184,62885 тыс. руб. в связи с наличием экономии в результате проведения торгов.

По подпрограмме «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области»:

- на капитальный ремонт МБУККТ «КСЦ «Часцовский» план в сумме 839,82386 тыс.руб. исполнен на 100 %;

- на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для оснащения образовательных организаций в сфере культуры план   в сумме 8 800,00000 тыс. руб. исполнен на 100%, , в том числе за счет средств федерального бюджета – 4 124,96475 тыс.руб., за счет бюджета Московской области – 1 375,03525 тыс. руб., за счет средств бюджета городского округа – 3 300,00000 тыс. руб.

По подпрограмме «Развитие образования в сфере культуры в Московской области»:

-  на организацию текущей деятельности по оказанию муниципальных услуг (работ) учреждениями дополнительного образования сферы культуры план         377 958,91400 тыс. руб. исполнен на 100 %;

- на проведение мероприятий, поддержку и развитие коллективов в ДМШ и ДШИ  план 1 397,71800 тыс. руб. исполнен на 100 %.

По подпрограмме «Развитие архивного дела»:

- на обеспечение деятельности муниципального архива при плане 20 222,68423 тыс. руб. израсходовано 19 058,90379 тыс. руб., что составило 94,2 %.  За счёт средств бюджета Московской области  при плане 13 026,00000 тыс. руб. освоено  12 004,91446 тыс. руб., или на 92,2%, остаток средств 1 021,08554 тыс. руб. образовался в связи с наличием вакантной должности в штатном расписании. За счёт средств бюджета городского округа при плане 7 196,68423 тыс. руб. освоено   7 053,98933 тыс. руб. (98,0%). Недоосвоение средств на сумму 142,69490 тыс. руб.  связано с применением регресса для начисления страховых взносов, экономией по результатам конкурентных процедур.

По обеспечивающей подпрограмме:

- на обеспечение деятельности Комитета по культуре Администрации Одинцовского городского округа  при плане 27 950,20500 тыс. руб. израсходовано 27 833,18508 тыс. руб., что составило 99,6%. Остаток средств 117,01932 тыс. руб. образовался в связи с применением регресса для начисления страховых взносов, экономией по результатам конкурентных процедур и наличием кредиторской задолженности на 01.01.2022 г.;

-на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий план  35 337,36240 тыс. руб. исполнен на 100 %.

По подпрограмме «Развитие парков культуры и отдыха»:

- на организацию текущей деятельности по оказанию муниципальных услуг (работ) парков  план 171 804,63088 тыс. руб. исполнен на 100%;

- на проведение мероприятий в парках расходы произведены в сумме 31 514,89600 тыс. руб., что составило 100% освоения плана.

Муниципальная программа «Образование»

По муниципальной программе «Образование» расходы исполнены в сумме 9 339 788,41995 тыс. руб., или на 97,7% к плану 9 556 053,17134 тыс. руб. Недоосвоение средств составило 216 264,75139 тыс. руб.

Средства субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области освоены в сумме 6 116 818,13755 тыс. руб. при плане  6 207 887,05451 тыс. руб., или на 98,5%.

Средства федерального бюджета при плане 282 409,33447 тыс.руб. сложились в сумме 257 499,15839 тыс.руб. (91,2%).

Средства бюджета городского округа исполнены в сумме 2 965 471,12401 тыс. руб. при плане 3 065 756,78236 тыс. руб.,  или на 96,7%.

По подпрограмме «Дошкольное образование» расходы в целом освоены  в сумме 3 337 155,58180 тыс. руб., или на 98,3% при плане  3 396 417,37660тыс. руб., из них:

- на проведение капитального ремонта в 14 дошкольных учреждениях образования ассигнования в сумме 206 236,95335 тыс.руб. освоены на 99,7%,  или в сумме 205 641,41821 тыс.руб., в том числе:

средства бюджета городского округа – 201 537,42727 тыс.руб;

средства дотации из бюджета Московской области – 4 103,99094 тыс.руб.;

- на организацию деятельности по оказанию муниципальных услуг и содержание имущества муниципальных дошкольных образовательных учреждений  расходы сложились в сумме 2 497 463,09889 тыс.руб., или выполнены на 99,5% при плане 2 510 243,56081 тыс.руб. в том числе:

- средства бюджета городского округа при плане 969 701,56081 тыс. руб. освоены на 99,0%. Неполное освоение средств в сумме 9 988,50398 тыс.руб. связано с низкой посещаемостью детей по причине заболеваемости, эпидемиологической обстановкой и экономией средств по приобретению продуктов питания льготных категорий воспитанников и средств родительской платы;

- средства  областного  бюджета  при плане 1 540 542,00000 тыс.руб. не  освоены   на   сумму 2 791,95794 тыс.руб. (99,8%) в связи с экономией по результатам проведения закупочных процедур на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек;

- выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях составила  86 172,34812 тыс.руб., или 73,6%, при плане 117 055,00000 тыс.руб. Компенсацию получили 16 571 человек. Причина неполного освоения средств – низкая средняя посещаемость детьми образовательных учреждений с учетом пропусков по болезни, отпусков родителей и эпидемиологической обстановкой в связи с распространением новой короновирусной инфекции (средства областного бюджета);

- расходы на обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях составили 101 417,00000     тыс. руб., или 100%. Перечислена компенсация расходов за счет средств областного бюджета десяти частным садам – 1 202 воспитанника;

- на укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений дошкольного образования расходы бюджета округа сложились в сумме 62 254,15625 тыс.руб., что составило 98,8% к плану 63 011,42524 тыс. руб. Проведен ремонт в 13 дошкольных образовательных учреждениях на сумму 46 724,21990 тыс.руб. и оснащены оборудованием здания детского сада в г.п. Новоивановское, д.52 (Марфино) и  г.Одинцово, Можайское ш., 96  на сумму 13 647,13101 тыс.руб., а также приобретено противопожарное оборудование для дошкольных учреждений на сумму 1 882,80534 тыс.руб.;

- на организацию услуг по охране объектов и имущества дошкольных образовательных учреждений расходы бюджета городского округа составили 98 009,43600 тыс.руб.,  или 99,9% к плану 98 087,43600 тыс.руб.;

- на создание и содержание дополнительных мест для детей от 1,5 до 7 лет в организациях, осуществляющих присмотр и уход, ассигнования в сумме 218 412,32612 тыс.руб. освоены на 93,5%,  или в сумме 204 245,20699 тыс.руб, в том числе:

средства бюджета городского округа – 55 686,51451 тыс.руб;

средства дотации бюджета Московской области – 43 239,73491 тыс.руб.;

средства субсидии бюджета Московской области – 105 318,95757 тыс.руб.

С целью ликвидации очередности в дошкольных образовательных учреждениях создано 615 мест для воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет. Также,  для создания 170 мест проведен капитальный ремонт двух дошкольных отделений в Лесногородской СОШ и СОШ №17 на сумму 56 375,65717 тыс.руб. Экономия сложилась в результате проведения конкурсных процедур.

Федеральный проект «Содействие занятости»:

- государственная  поддержка частных дошкольных организаций с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества  и  арендную  плату  за  использование помещений   оказана 8 организациям  (903 места из общей очереди) на сумму 73 206,96200 тыс.руб., что составило 100% к плану года, в том числе расходы по источникам:

средства областного бюджета – 45 753,97300 тыс.руб.;

средства бюджета городского округа – 27 452,98900 тыс.руб.;

- в рамках мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей открыто 70 дополнительных мест для детей. Всего при плане 8 746,97508 тыс.руб. расходы составили 8 745,95534 тыс.руб. (99,9%), в том числе по источникам:

средства федерального бюджета – 6 478,48542 тыс.руб.;

средства областного бюджета – 2 159,49517 тыс.руб.;

средства бюджета городского округа – 107,97475 тыс.руб.

По подпрограмме «Общее образование»  расходы в целом освоены в сумме  5 753 295,64732 тыс.руб.,  или на  97,4%,  при  плане –  5 905 337,06260 тыс.руб., из них:

- на организацию деятельности по оказанию муниципальных услуг и содержание имущества муниципальных общеобразовательных учреждений расходы сложились в сумме 4 630 379,51022 тыс.руб., или выполнение составило 99,2% к плану 4 695 825,96647 тыс. руб., в том числе за счет:

средств областного бюджета – 3 694 216,33515 тыс. руб. (субвенция и дотация на обеспечение реализации гос. гарантий);

средств бюджета округа – 936 163,17507 тыс.руб. (содержание учреждений, в том числе на наем транспорта для подвоза обучающихся к месту учебы и обратно расходы составили 169 166,80000 тыс.руб.);

- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций средства федерального бюджета освоены в сумме 136 992,47748 тыс.руб., или на 96,9%, при плане 141 449,00000 тыс.руб. Экономия в сумме 4 456,52252 тыс.руб. сложилась в связи с наличием больничных листов;

- на обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях расходы составили 280 894,58575 тыс.руб., или 98,0% к годовому плану 286 497,00000 тыс.руб. (средства областного бюджета). Финансирование получили 12 негосударственных образовательных учреждений. Причина неполного освоения средств – отклонение фактического контингента от запланированного, экономия по приобретению учебников и учебных пособий в результате проведения конкурсных процедур;

- оплачено услуг по обеспечению питанием отдельных категорий обучающихся в общеобразовательных  муниципальных    учреждениях в сумме 201 685,50302 тыс.руб., или 87,5% к плану 230 440,11968 тыс.руб., в том числе за счет:

средств областного бюджета – 110 206,16730 тыс. руб.;

средств бюджета городского округа – 91 479,33572 тыс. руб.

Экономия в сумме 18 474,94243 тыс.руб. сложилась в связи  с пропусками детей  учебы по причине болезней и эпидемиологической ситуацией. Питанием обеспечено 17 702 обучающихся.

- расходы по обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в  муниципальных  учреждениях составили 194 566,75380 тыс.руб., или 83,7% к плану  232 443,41979 тыс.руб., в том числе расходы за счет:

средств федерального бюджета – 105 066,04704 тыс.руб.;

средств областного бюджета – 68 630,01291 тыс.руб.;

средств бюджета городского округа – 20 870,69385 тыс.руб.

Экономия в сумме  37 876,66599 тыс.руб. сложилась в связи  с проведением конкурсных процедур, пропусками детей  учебы по причине болезней и эпидемиологической ситуацией. Питанием обеспечено  24 843 учащихся.

- расходы бюджета округа по оплате услуг за профессиональную физическую охрану объектов и имущества общеобразовательных учреждений  составили 166 487,47632 тыс.руб.,  или 99,4% к плану 167 453,51000 тыс.руб.

- расходы на обеспечение подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности (в том числе компенсация проезда) составили 7 538,57314 тыс.руб., или 92,2% при плане 8 173,06300 тыс.руб. Исполнение по источникам финансирования сложилось:

средства областного бюджета – 702,00000 тыс.руб.;

средства бюджета  округа - 6 836,57314 тыс.руб.

Оплачены договоры на содержание транспортных средств для обеспечения подвоза обучающихся - Захаровская СОШ, Ершовская СОШ, Часцовская СОШ, МКОУ СОШ «Гармония». Экономия в сумме 634,48986 тыс.руб. сложилась по итогам проведения закупочных процедур.

- расходы на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав составили  21 155,53582 тыс. руб. или освоены на 94,8% при плане 22 416,29800 тыс.руб., в том числе:

средства областного бюджета – 13 859,25066 тыс.руб.;

средства бюджета городского округа -  7 296,28516тыс.руб.

Экономия средств сложилась в сумме 1 260,76218 тыс.руб. в связи с наличием больничных листов;

- на проведение капитального ремонта учреждений образования при плане 31 898,25642 тыс.руб. расходы сложились в сумме 29 433,64063 тыс.руб., или освоение составило 92,3%, в том числе по источникам:

средства областного бюджета (дотация) – 294,13658 тыс.руб.;

средства бюджета округа -  29 139,50405 тыс.руб.

Проведен ремонт кровли, частичный ремонт фасада, замена водосточной системы (ливневка), ремонт лестничных пролетов, частичный ремонт спортзала, полов в девяти СОШ. Экономия в сумме 2 464,61579 тыс.руб. сложилась по итогам проведения закупочных процедур;

- на укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта общеобразовательных учреждений расходы сложились в сумме 40 334,07962 тыс.руб., что составило 94,1% к плану 42 887,47896 тыс.руб.

За счет средств дотации из бюджета Московской области на сумму 18 636,72464 тыс.руб. проведено техническое переоснащение и комплектование мебелью и оборудованием Ершовской СОШ. За счет средств дня благотворительного труда на сумму 3 359,65915 тыс.руб. приобретена специализированная мебель, оборудование и учебная литература для детей МКОУ СОШ «Гармония».  За счет средств бюджета городского округа приобретена мебель (парты) в Зареченскую СОШ и хозяйственный, спортивный инвентарь в дошкольное отделение Одинцовская гимназия №14,  на сумму 4 574,17637 тыс.руб. и проведен текущий ремонт в 7 школах на сумму 13 763,51946 тыс.руб.;

- расходы на обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся за счет средств бюджета городского округа составили 8 875,92044 тыс.руб., или 90,2% к плану 9 838,23900 тыс.руб. В рамках мероприятия проведено техническое сопровождение системы видеонаблюдения, приобретено оборудование и расходные материалы для обеспечения работы пунктов проведения экзаменов. Также оплачены услуги по подвозу обучающихся на ЕГЭ. Экономия в сумме 962,31856 тыс.руб. сложилась по итогам закупочных процедур.

В рамках Федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» предусмотрены средства на создание  и обеспечение центров образования естественно-научной и технологической направленностей («Точка роста» в 8 школах).  План в сумме 36 014,71128 тыс.руб. освоен на 97,0%, или в сумме 34 951,59108 тыс.руб., в том числе по источникам:

- средства федерального бюджета – 8 962,14845 тыс.руб.;

- средства областного бюджета – 2 987,38279 тыс.руб.;

- средства бюджета городского округа – 23 002,05984 тыс.руб.;

Школы-участники проекта оснащены современным высокоточным оборудованием и средствами обучения для проектной деятельности и проведен текущий ремонт с оснащением мебелью. Экономия в сумме 1 063,12020 тыс.руб. сложилась по итогам закупочных процедур.

По подпрограмме «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» расходы бюджета округа в целом освоены в сумме 104 987,25663 тыс.руб., или на 99,9% при плане года 105 019,33670 тыс.руб., из них:

- на выплаты стипендии Главы Одинцовского городского округа для обучающихся, проявивших особые успехи в области образования, культуры и искусства направлено и израсходовано 1 000,00000 тыс.руб.;

- расходы на выполнение муниципального задания учреждений дополнительного образования в области образования составили 85 233,35663 тыс.руб. и освоены на 99,9%;

- расходы на оплату услуг по охране зданий дополнительного образования детей сложились в сумме 4 366,86000 тыс.руб., что составило 100% от плана;

- на внедрение и обеспечение модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, план  в сумме 14 387,04000 тыс.руб. освоен на 100%.

По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» средства бюджета округа в целом освоены в сумме 144 349,93420 тыс.руб., или на 96,7% при плане года – 149 279,39544 тыс.руб., из них:

- расходы на обеспечение деятельности Управления образования составили  82 152,87343 тыс.руб., или 97,9% к плану 83 896,65256 тыс.руб. Экономия сложилась по уплате коммунальных платежей и в результате  проведения закупочных процедур;

- расходы на содержание УМЦ «Развитие образования» и МБОУ ОРЦ «Сопровождение» сложились в сумме 41 805,07941 тыс.руб., или 99,9% к плану 41 818,79300 тыс.руб.;

- текущий ремонт помещений МБОУ ОРЦ «Сопровождение» за счет средств дотации бюджета Московской области проведен на сумму 476,00000 тыс.руб. План выполнен на 100%.

- мероприятия в сфере образования при плане 23 087,94988 тыс.руб. выполнены на 86,3%, или на сумму 19 915,98136 тыс.руб.  План недовыполнен на сумму 3 171,96852 тыс.руб., что связано с отменой выездных мероприятий и невыполнением в полном объеме расходов по созданию условий для продуктивной самореализации одаренных обучающихся.

Муниципальная программа «Социальная защита населения»

По муниципальной программе «Социальная защита населения» при уточненном плане 309 745,75073 тыс. руб. исполнение составляет 295 957,38749 тыс. руб., или 95,5%. Не использовано 13 788,36324 тыс. руб., в том числе средства   бюджетов вышестоящих уровней – 9 663,90377 тыс. руб., средства бюджета округа – 4 124,45947 тыс. руб.

На предоставление гражданам, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в бюджете 2021 года предусмотрено 97 303,93700 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Московской области – 88 647,00000 тыс. руб., за счет средств бюджета округа – 8 656,93700 тыс. руб. За  2021 год  использовано 87 297,30770 тыс. руб., или 89,7% запланированных бюджетных ассигнований в соответствии с поступившими заявлениями жителей округа на предоставление субсидий.

Ассигнования, предусмотренные в бюджете округа на предоставление государственных гарантий муниципальным служащим, а также дополнительных гарантий муниципальным служащим Одинцовского городского округа, освоены на 92,7 %. Кассовые расходы на доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муниципальным служащим составили  28 312,63751 тыс. руб., на единовременное поощрение муниципальным служащим при выходе на пенсию 735,15000 тыс. руб. Запланированные в объеме 100,00000 тыс. руб. бюджетные ассигнования на возмещение расходов, связанных с погребением муниципальных служащих, освоены в полном объеме.

За счет средств бюджета округа в 2021 году оказаны дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи гражданам в объеме  140 152,59055 тыс. руб. Не освоено 971,31485 тыс. руб., так как выплаты носят заявительный характер.

На мероприятия по созданию безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в бюджете на 2021 год запланировано 3 149,18333 тыс. руб. за счет средств местного бюджета в целях адаптации жилищного фонда  для передвижения маломобильных граждан. Фактическое исполнение составляет 2 658,40201 тыс. руб., или 84,4 % к плану.

В рамках реализации мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время в бюджете на 2021 год предусмотрено  34 007,97800 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Московской области – 14 078,00000 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 19 929,97800 тыс. руб. Фактически освоено 33 981,97800 тыс. руб., или 99,9 % к плану.

На поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций в бюджете округа на 2021 год предусмотрено 2 720,00000 тыс. руб. Освоение        99,9 %.  Предоставлены субсидии некоммерческим организациям в сфере культуры -  580,00000 тыс. руб., в сфере социальной защиты населения – 1 209,32172 тыс. руб., в сфере физической культуры и спорта – 400,00000 тыс. руб., НКО, реализующим основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в качестве основного вида деятельности – 200,00000 тыс. руб., а также оказана финансовая поддержка общественным объединениям инвалидов на сумму 330,00000 тыс. руб.

Муниципальная программа «Спорт»

По муниципальной программе «Спорт» при плане 789 583,63432 тыс. руб. исполнение сложилось в сумме  789 063,40113 тыс. руб. за счет средств бюджета округа и составило 99,9 %. Недоосвоено 520,23319 тыс. руб.

Средства израсходованы на следующие цели.

По подпрограмме  «Развитие физической культуры и спорта»:

- на организацию текущей деятельности по оказанию муниципальных услуг (работ) учреждениями в сфере физической культуры и спорта  план  в сумме 241 200,43300 тыс. руб. исполнен на 100%;

- на содержание, обеспечение деятельности МКУС ФОКСИ «Одинец» запланировано 15 977,38700  тыс. руб., исполнено 15 903,27183 тыс. руб. Средства освоены на 99,5%;

- на комплексное устройство территории стадиона «Спартак» г. Звенигород план 14 729,00962 тыс. руб. исполнен на 100%;

- на оснащение спортивных площадок информационными стендами и спортивным инвенарем план 1 530,57500 тыс. руб. исполнен на 100%;

-на организацию и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий запланировано 26 539,34200 тыс. руб., исполнено       26 244,05060 тыс.руб., недоосвоение сложилось в сумме 295,29140 тыс. руб.

По подпрограмме «Подготовка спортивного резерва»:

- на организацию текущей деятельности по оказанию муниципальных услуг (работ) учреждениями по подготовке спортивных команд и спортивного резерва  план 448 586,57300 тыс. руб. исполнен на 100%;

- на проведение капитального ремонта и услуг технического заказчика МБУС «Одинцовская спортивная школа по спортивным единоборствам» (спортивный зал г. Одинцово, ул. Вокзальная,д. 35, пом. II/3) расходы составили 10 867,62960 тыс. руб., или 98,8% при плане 11 000,00000 тыс. руб. Не освоено 135,37040 тыс. руб. в связи с экономией по результатам конкурентных процедур;

- расходы МКУ «ХЭС» на содержание помещений, зданий, иного имущества учреждений спорта составили 877,38482 тыс. руб., или 100% к плану.

По Обеспечивающей подпрограмме на обеспечение деятельности Комитета физической культуры и спорта Администрации Одинцовского городского округа  при плане 29 142,92988 тыс. руб. исполнено расходов в сумме 29 124,47366 тыс. руб.  или 99,9%.

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»

По муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства» при плане 10 801,24166 тыс. руб. исполнение сложилось в сумме 8 237,21705 тыс. руб. и составило 76,3%. Недоосвоено 2 564,02461 тыс. руб. В разрезе источников расходы распределились следующим образом:

- 7 950,73085 тыс. руб. - за счет средств бюджета Московской области;

- 286,48620 тыс. руб. - за счет средств бюджета округа.

По подпрограмме «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» запланированные за счет средств бюджета округа расходы на проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского в сумме 290,00000 тыс. руб. освоены в объеме  286,48620 тыс. руб., или на 98,8%. При этом работа по искоренению борщевика проведена на всей запланированной площади.

По подпрограмме «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия» в части обеспечения реализации государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных за счет средств бюджета Московской области при плане 10 511,24166 тыс. руб. расходы составили 7 950,73085 тыс. руб., или 75,6%. Не освоено 2 560,51081 тыс. руб. по причине  снижения цены в результате проведенных конкурсных процедур.

Муниципальная программа «Экология и окружающая среда в Одинцовском городском округе Московской области»

На реализацию мероприятий муниципальной программы расходы в целом за 2021 год произведены в сумме 1 004 738,40575 тыс. руб., или 99,9 % от годового уточненного плана 1 005 940,58587 тыс. руб. Сумма не освоенных средств сложилась в размере 1 202,18012 тыс. руб., в том числе:

- за счёт средств федерального бюджета - 0,12625 тыс. руб.,

- за счёт средств бюджета Московской области – 1,75216 тыс. руб.

- за счет средств бюджета округа – 1 200,30171 тыс. руб.,

По подпрограмме «Охрана окружающей среды» денежные средства на проведение обследований состояния окружающей среды и проведение мероприятий в сумме 3 295,90280 тыс. руб. освоены в полном объеме.

По подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса» уточненный годовой план 6 840,41995 тыс. руб. исполнен в сумме 5 639,41995 тыс. руб.

Осуществлены расходы на разработку проектной документация для капитального  ремонта плотины на р. Большая Вяземка в г. Голицыно и на обследование ГТС. Экономия в сумме 1 201,00000 тыс. руб. сложилась по результатам проведения конкурсных процедур.

По подпрограмме «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» расходы при уточненном годовом плане 995 804,26312 тыс. руб. составили 995 803,08300 тыс. руб., или  100% к плану. Выполнены работы по заключенным муниципальным контрактам на ликвидацию несанкционированных свалок и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде, на рекультивацию полигона твёрдых коммунальных отходов «Часцы» и на организацию деятельности по утилизации и обезвреживанию твердых коммунальных отходов.

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» составили 474 901,15419 тыс. руб., или 95,2% к  плану 2021 года в сумме  498 676,82468 тыс. руб. Недоосвоено 23 775,67049 тыс. руб. В разрезе источников расходы распределились следующим образом:

- за счет средств бюджета Московской области расходы составили              133 882,81068  тыс. руб., или 98% к плану в сумме 136 554,000 тыс. руб. Недоосвоено 2 671,18932 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета округа расходы составили 341 018,34351 тыс. руб., или 94,2% от запланированных ассигнований в сумме 362 122,82468 тыс. руб. Недоосвоено 21 104,48117 тыс. руб.

В разрезе подпрограмм расходы сложились следующим образом.

По подпрограмме «Профилактика преступлений и иных правонарушений» бюджетные ассигнования в целом освоены в сумме 370 959,11656 тыс. руб.,  или на 94,9%,  при плане 390 718,88633 тыс. руб., из них:

- на проведение капитального ремонта (ремонта) зданий (помещений), находящихся в собственности муниципальных образований Московской области, расходы составили 200 000,00000 тыс. руб., что составляет 100% от плановых назначений;

- на проведение работ по сносу объектов самовольного строительства исполнение составило 69,5 % или 9 725,75987 тыс. руб. при плане 13 999,00000 тыс. руб. Неиспользованный остаток денежных средств в сумме 4 273,24013 тыс. руб. образовался за счет снижения цены в результате проведенных конкурсных процедур;

- на осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке в морг, включая погрузо-разгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия умерших для производства судебно-медицинской экспертизы расходы составили 2 804,21076 тыс. руб., что составляет почти 100% к плану 2 805,00000 тыс. руб.;

- на оборудование социально-значимых объектов и зданий, находящихся в муниципальной собственности, инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа при плане 3 475,22146 тыс. руб. исполнение составило 83,8% или 2 912,33952 тыс. руб.;

- на проведение мероприятий по профилактике терроризма расходы сложились в сумме 1 542,01400 тыс. руб., или выполнены на 57,2% при плане 2 697,00000 тыс. руб. Неиспользованный остаток денежных средств в сумме           1 154,98600  тыс. руб. образовался в результате снижения стоимости контракта по итогам проведенных конкурсных процедур;

-  расходы на оказание услуг по предоставлению видеоинформации и оперативного управления «Безопасный регион» исполнены на 81,3% в сумме 54 229,65284 тыс. руб. при плане 66 668,23891 тыс. руб.  Неиспользованный остаток денежных средств в сумме 12 438,58607 тыс. руб. – кредиторская задолженность за оказанне услуги;

- на содержание и благоустройство мест захоронений, организацию деятельности МКУ «Служба кладбищ» расходы составили  98 760,08957 тыс. руб.,  или  98,7%  к плану 100 089,37596 тыс. руб., в том числе на содержание мест захоронений – 44 млн. руб., на благоустройство – 21 млн. руб.

По подпрограмме «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области» расходы в целом исполнены в сумме 2 660,68164 тыс. руб., или на 99,9% при плане 2 662,21498 тыс. руб., из них:

- на создание и содержание курсов гражданской обороны исполнены на 100% к плану года 666,11000 тыс. руб.;

- расходы на создание резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС исполнены в сумме  1 942,57164 тыс. руб. при плане 1 944,10498 тыс. руб. Не использованный остаток образовался из-за снижения цены в результате проведенных конкурсных процедур;

- расходы на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровью, исполнены на 100%  к плану года в сумме 52 тыс.руб.

По подпрограмме «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области» произведены расходы на содержание, поддержание в постоянной готовности к применению, модернизацию систем информирования и оповещения населения при чрезвычайных ситуациях, которые  исполнены на 89,4%. При плане 17 867,85075 тыс. руб.  денежные средства израсходованы в сумме  15 976,21785 тыс. руб.

По подпрограмме "Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области" исполнение составило 6 225,26403 тыс. руб.  при плане 7 016,31967 тыс. руб., что составило 88,7%. Неиспользованный остаток в сумме 791,05564 тыс. руб.,  образовался из-за снижения цены в результате проведенных конкурсных процедур.

По подпрограмме «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области» расходы на создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны, выполнены на 100% к годовому плану в объеме 66 тыс. руб.

По обеспечивающей подпрограмме расходы сложились в сумме 79 013,87411тыс.руб., или 98,3% к плану года 80 345,55295 тыс. руб. на организацию деятельности МКУ «Центр гражданской защиты Одинцовского городского округа».  В целом сумма неосвоенных средств составила 1 331,67884 тыс. руб. по причине  снижения цены в результате проведенных конкурсных процедур.

Муниципальная программа "Жилище"

В рамках данной программы расходы за 2021 год сложились в целом в сумме 109 327,33419 тыс.руб., или  99,7% к плану года 109 623,37924 тыс.руб.; не освоено  296,04505 тыс.руб. Расходы по данной программе сложились следующим образом:

- за счет средств федерального бюджета расходы произведены в сумме    539,67198 тыс.руб., или 100% к плану года 539,70000 тыс.руб.;

- за счет средств областного бюджета при плане года 106 002,10000  тыс. руб. расходы произведены в сумме 105 827,44546 тыс.руб., или 99,8%;

- за счет средств бюджета округа расходы составили 2 960,21675 тыс. руб., или 96,1% при плане года 3 081,57924 тыс. руб.

В разрезе подпрограмм расходы за 2021 год сложились следующим образом.

По подпрограмме "Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий" производились расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и направления уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности. При плане 4 241,47924 тыс.руб. расходы за год составили 3 946,19904 тыс.руб. или 93,0%. Экономия в сумме 295,28020 тыс.руб. сложилась по фонду оплаты труда в связи с наличием листков нетрудоспособности и применением регрессивной шкалы начислений на оплату труда.

По подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" расходы произведены в сумме 5 865,70740 тыс.руб. или 100% к плану года 5 865,90000 тыс.руб. За 2021 год 4 молодые семьи-участницы получили Свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. Все 4 молодые семьи приобрели по договору купли-продажи, с использованием средств ипотечного кредитования, жилые помещения на территории Одинцовского городского округа.

По подпрограмме "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" расходы произведены в сумме 99 515,42775 тыс.руб. или 100% к плану года 99 516,00000 тыс.руб. Обеспечены жильем 22 ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

На реализацию муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» в бюджете округа за  2021 год израсходовано 1 787 128,68275 тыс. руб., или 99,6% при уточненном плане                1 794 940,84257 тыс. руб., в том числе:

- за счет федеральных средств расходы составили 11 907,56853 тыс. руб., или практически 100% от запланированных ассигнований в сумме                                     11 907,60000 тыс. руб.,

- за счет средств бюджета Московской области расходы составили              549 105,04243 тыс. руб., или 99,2% от запланированных ассигнований в сумме       553 355,05000 тыс. руб.,

- за счет средств бюджета округа  расходы составили 1 226 116,07179 тыс. руб., или 99,7% от запланированных ассигнований в сумме 1 229 678,19257 тыс. руб.

Всего не освоены средства в сумме 7 812,15982  тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 0,03147 тыс. руб.,

- средства субсидии из бюджета Московской области – 4 250,00757  тыс. руб.,

- средства бюджета округа -  3 562,12078 тыс. руб.

По подпрограмме «Чистая вода» запланированные расходы в сумме        67 681,80813 тыс. руб. исполнены на 100% или в сумме  67 681,74099 тыс. руб., в том числе:

- за счет федеральных средств -  11 907,56853 тыс. руб.,

- за счет средств бюджета Московской области – 28 827,96951 тыс. руб.,

- за счет средств бюджета округа  -  26 946,20295 тыс. руб.

В рамках данной подпрограммы расходы  произведены на следующие мероприятия:

-  реконструкцию водозаборного узла №1, расположенного по адресу: г. Одинцово, ул. Садовая, д.1, при плане 65 176,84002 тыс. руб. средства освоены  в сумме 65 176,77288 тыс. руб., из которых  11 907,56853 тыс. руб. - федеральные средства,  28 827,96951 – средства областного бюджета. Расходы произведены в полном объеме.

- содержание шахтных колодцев, водопроводов и водозаборных колонок в сумме 2 504,96813 тыс. руб.  за счет средств бюджета округа. План выполнен на 100%.

По подпрограмме «Системы водоотведения» расходы исполнены в сумме 504 894,83978 тыс. руб. (в том числе за счет средств бюджета Московской области – 316 709,99978 тыс. руб.), что составило 99,7% от запланированных ассигнований в сумме  506 488,43497 тыс. руб.

Не освоено 1 593,59519 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 1 559,05022 тыс. руб.

В рамках данной подпрограммы денежные средства были направлены на следующие мероприятия:

-  реконструкцию очистных сооружений в пос. Горки-10: при плане 167 905,21000 тыс. руб. средства освоены  в сумме 167 578,62027 тыс. руб. или на 99,8%, в том числе:

-	 104 334,26027 тыс. руб. за счет  средств бюджета Московской области,

-	 63 244,36000 тыс. руб. за счет средств городского округа;

- строительство напорного коллектора от КНС в с. Успенское до ввода в очистные сооружения в п. Горки 10 с реконструкцией КНС в с. Успенское Одинцовского городского округа: 	 при плане 338 583,22497 тыс. руб. средства освоены  в сумме 337 316,21951 тыс. руб. или на 99,6%, в том числе:

-	 212 375,73951 тыс. руб. за счет  средств бюджета Московской области,

-	 124 940,48000 тыс. руб. за счет средств городского округа;

По подпрограмме «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» при плане в сумме 1 215 874,68903  тыс. руб.  расходы составили  1 209 705,65908 тыс. руб. или   99,5 % от плана, в том числе:

-	 за счет средств областного бюджета   –  202 905,07314 тыс. руб.,

-  за счет средств бюджета округа – 1 006 800,58594  тыс. руб.

В рамках данной подпрограммы расходы  произведены на следующие мероприятия:

-  на   строительство  хозяйственно-бытовой  канализации в дер. Раздоры  в сумме  313 462,51323 тыс. руб., в том числе:

-	195 413,82129 тыс. руб.  за счет  средств бюджета области,

-	118 048,69194 тыс. руб. за счет средств местного бюджета;

Средства израсходованы не в полном объеме (98,9% к плану в сумме 317 018,10003 тыс. руб.).  Денежные средства в сумме 3 555,58680  тыс. руб. не доосвоены в связи с оплатой по фактически выполненным работам.

- капитальный ремонт сетей хозяйственно-бытовой канализации в с. Каринское  в сумме 7 252,57680 тыс. руб., в том числе:

-	 4 532,85800 тыс. руб.  за счет  средств бюджета области,

-	2 719,71880  тыс. руб. за счет средств местного бюджета;

Средства израсходованы не в полном объеме -  (85% к плану в сумме 8 533,96000  тыс. руб. ). Не освоено  1 281,38320  тыс. руб. Оплата производилась по фактически выполненным работам.

- капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Каринское  в сумме 4 733,43016 тыс. руб., в том числе:

-	 2 958,39385 тыс. руб.  за счет  средств бюджета области,

-	1 775,03631  тыс. руб. за счет средств местного бюджета;

Средства израсходованы на 87,7% к плану в сумме 5 395,90000  тыс. руб.   Не израсходовано 662,46984 тыс. руб. в связи с оплатой по фактически выполненным работам.

- на установку систем автоматизированного контроля загазованности помещений в виде датчиков контроля содержания природного газа в сумме 191,38889 тыс. руб. за счет средств бюджета округа. План в сумме 850,00000 тыс. руб. исполнен на 22,5%. Выполнены работы по установке 35 сигнализаторов автоматическоого контроля загазованности в муниципальных квартирах.Денежные средства в сумме 658,61111   тыс. руб. не доосвоены в связи с оплатой по фактически выполненным работам.

- на устранение повреждений кабельных линий в пос. Кубинка-10 в сумме 922,71114 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Расходы произведены в полном объеме.

-  на предоставление субсидий производителям жилищно-коммунальных услуг для расчетов за потребленные энергоносители и в целях компенсации расходов предприятий на составление проектно-сметной документации по строительству объектов, включенных в госпрограммы Московской области, в сумме 874 154,01786 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. План исполнен на 100%;

- на разработку, актуализацию и  утверждение схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Одинцовского городского округа за счет средств бюджета округа в сумме  8 989,02100 тыс. руб. План выполнен на 99,9%.

По подпрограмме «Развитие газификации» расходы,  запланированные  в сумме 2 000,00000 тыс. руб. за счет средств городского округа на корректировку проектной документации для газификации в дер.Асаково произведены в полном объеме.

По Обеспечивающей подпрограмме при плане в сумме 2 848,84324  тыс. руб.  расходы составили  2 846,44290 тыс. руб. или   99,9 % от плана, в том числе:

-	 за счет средств субвенции из областного бюджета   –  662,00000 тыс. руб.,

-  за счет средств бюджета округа – 2 184,44290  тыс. руб.

В рамках данной подпрограммы расходы  произведены на следующие мероприятия:

- на создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства, в сумме 1 454,92290 тыс. руб., в том числе:

-	  за счет средств субвенции из бюджета Московской области – 662,00000 тыс. руб.

-  за счет средств бюджета округа – 792,92290 тыс. руб.

Исполнение 99,9%. Остаток  не освоенных денежных  средств в сумме 2,39410 тыс. руб.  сложился по фонду оплаты труда в связи с наличием больничных листов и в результате  применения регрессивной шкалы по страховым взносам.

- на присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям в сумме 64,43280 тыс. руб. за счет средств бюджета округа в д.Палицы. Расходы произведены в полном объеме;

- на поставку воды для водопроводных колонок общего пользования в с.Ершово в сумме 1 327,08720 тыс. руб. План исполнен на 100%.

Муниципальная программа  «Предпринимательство»

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Предпринимательство» расходы в 2021 году за счет средств бюджета округа сложились в сумме 67 695,10371 тыс. руб. или 98,4% от годового уточненного  плана в объеме 68 833,00000 тыс. руб. Сумма неосвоенных средств составила 1 137,89629 тыс. руб.

По подпрограмме «Развитие конкуренции» предусмотренные средства на обеспечение деятельности муниципальных учреждений Одинцовского городского округа Московской области израсходованы в сумме 44 295,10371 тыс. руб. Освоение денежных средств составило 97,5% при годовом уточненном плане 45 433,00000 тыс. руб. Экономия в сумме 1 137,89629 тыс. руб. образовалась  при проведении процедур закупок товаров, работ и услуг.

Средства, выделенные в сумме 20 000,00000 тыс. руб. на подпрограмму «Развитие малого и среднего предпринимательства», освоены в полном объеме. В ходе проведения конкурсных отборов:

- 8 предпринимателей получили субсидии на частичную компенсацию  затрат, связанных с приобретением оборудования в целях модернизации производства товаров (работ, услуг) в сумме 13 469,77000 тыс. руб.

- 4 предпринимателя получили субсидии на частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, оказывающих социальные услуги населению, в сумме 6 530,23000 тыс. руб.

По подпрограмме «Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области» плановые назначения в сумме 3 400,00000 тыс. руб. использованы в полном объеме. Что здесь

Муниципальная программа "Управление имуществом и муниципальными финансами"

Уточненный план по муниципальной программе «Управление  муниципальными финансами  Одинцовского городского округа Московской области» в бюджете района на 2021 год составил 2 078 734,60745 тыс. руб., исполнено 2 098 464,31237 тыс. руб., или 99,1%, в том числе:

- за счёт средств бюджета округа расходы при плане 2 072 883,31237  тыс.руб. произведены в сумме 2 053 153,60745 тыс.руб. (99,1%);

- за счет средств бюджета Московской области при плане 25 581,00000 тыс.руб. расходы освоены на 100%.

В разрезе подпрограмм расходы за 2021 год сложились следующим образом:

По подпрограмме «Развитие имущетвенного комплекса»  расходы составили 146 588,89880 тыс.руб. при плане 146 766,82212 тыс.руб. или 99,9%.

В рамках данной подпрограммы финансируются расходы на:

- полномочия, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности округа.  При годовом плане 35 087,66494 тыс.руб. расходы сложились в сумме 35 079,66423 тыс.руб., или на 99,9%;

-  взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов при плане 78 520,71221 тыс.руб. освоены в сумме 78 516,26288 тыс.руб., или 99,9% к плану  за счёт средств бюджета округа;

- организацию в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории в сумме 1 035,01989 тыс.руб., или 87,7 % при плане года 1 180,00000 тыс.руб. за счёт средств бюджета округа;

- осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отношений в общей сумме 28 176,95180 тыс.руб., или 99,9% при плане года 28 197,44497 тыс.руб.;

- приобретение и расширение лицензированного программного комплекса в целях вовлечения в налоговый оборот неоформленных объектов недвижимости в сумме 3 781,00000 тыс.руб., или 100 % к плану года.

По подпрограмме «Совершенствование муниципальной службы в Московской области»  расходы на мероприятия по обучению, обмену опытом, повышению квалификации составили 867,24900 тыс.руб. при плане 897,30254 тыс.руб., или 96,7 %.

По подпрограмме «Управление муниципальными финансами» на обслуживание муниципального долга расходы за 2021 год произведены в сумме 60 469,45562 тыс.руб. или 99,7 % к плану года в объеме 60 667,00000 тыс.руб. Сумма неосвоения составила 197,54438 тыс.руб. по коммерческому кредиту,  в связи с  получением кредита меньше запланированных сумм (план 2 315 000,00000 тыс.руб., факт – 697 000,00000 тыс.руб.) и оформлением бюджетного кредита в сумме 790 000,00000 тыс.руб.

На обеспечение деятельности органов местного самоуправления, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений расходы за 2021 год произведены в сумме 1 870 809,00403 тыс.руб., или 99,0% к плану года 1 890 133,18771 тыс.руб. за счет средств бюджета округа. Экономия в целом по подпрограмме сложилась в сумме 19 324,18368 тыс.руб., в том числе в связи с наличием экономии в результате проведения торгов, наличия листков нетрудоспособности, применения регрессивной шкалы по начислениям на оплату труда.

На оплату членских взносов в общественные организации расходы за 2021 год сложились в сумме 1 699,11980 тыс.руб. или 100% к плану года.

Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»

По муниципальной программе «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» при плане 192 267,41809 тыс. руб. исполнение за 2021 год сложилось в сумме 182 805,27674 тыс. руб. и составило 95,1 %. Недоосвоено 9 462,14135 тыс. руб., в том числе:

- 3 542,11300  тыс.руб. – за счет средств федерального бюджета;

- 2 790,26841 тыс.руб. - за счет средств бюджета Московской области;

- 3 129,75994 тыс.руб. – за  счет средств бюджета городского округа.

В разрезе источников исполнение за 2021 год сложилось в сумме 182 805,27674 тыс.руб. следующим образом:

- 2 326,88700 тыс.руб. -  за счет средств федерального бюджета;

- 15 209,73159 тыс. руб. - за счет средств бюджета Московской области;

- 165 268,65815 тыс. руб. - за счет средств бюджета округа.

В рамках выполнения подпрограмм муниципальной программы средства израсходованы следующим образом:

По подпрограмме «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды» средства израсходованы на следующие мероприятия:

– на информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности в печатных и электронных СМИ, освещение деятельности путем изготовления и распространения (вещания) телепередач, подписку, доставку и распространение тиражей печатных изданий запланированные средства в сумме   41 069,46301 тыс. руб. освоены в полном объеме;

- на обеспечение деятельности учреждения расходы составили 54 150,00000 тыс.руб., или 100 % к плану года.

По подпрограмме «Организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы» средства израсходованы по следующим мероприятиям:

- на приведение в соответствие количества фактического расположения рекламных конструкций на территории муниципального образования согласованной Правительством Московской области схеме размещения рекламных конструкций запланированные средства в сумме 14 321,49461 тыс. руб. освоены на 98,5% и составили 14 103,77032 тыс. руб.;

- на проведение мероприятий, к которым обеспечено праздничное/тематическое оформление территории муниципального образования в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 21.05.2014 № 363/16 «Об утверждении Методических рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного светового оформления на территории Московской области» запланированные средства в сумме 100,00000 тыс. руб. освоены в полном объеме;

- на информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни посредством размещения социальной рекламы на объектах наружной рекламы и информации при плане 17 917,39251 тыс. руб. расходы составили 17 601,20111 тыс. руб., или 98,2%; в результате проведенных электронных торгов сложилась экономия в сумме 316,19140 тыс. руб.

По подпрограмме «Эффективное местное самоуправление» на реализацию проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования, предусмотрены расходы в сумме 29 443,69524 тыс. руб., исполнено 24 575,18258 тыс. руб., или 83,5%, в том числе в разрезе источников:

- за счет средств бюджета Московской области  при плане 18 000,00000 тыс. руб. расходы сложились в сумме 15 209,73159 тыс. руб., или (84,5%);

- за счет средств бюджета округа при плане 11 443,69524 тыс. руб. расходы сложились в сумме 9 365,45099 тыс. руб., или 81,8%.

По результатам проведенных торгов сложилась экономия в сумме 4 868,51266 тыс. руб.

По подпрограмме «Молодежь Подмосковья» предусмотренные расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере молодежной политики в сумме 25 101,37272 тыс. руб. освоены в полном объеме.

По «Обеспечивающей подпрограмме» расходы в целом за 2021 год составили 2 326,88700 тыс.руб. при плане 5 869,00000 тыс.руб. Сумма неосвоенных средств составила 3 542,11300 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета. В том числе по мероприятиям исполнение сложилось следующим образом:

- на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации при плане 2,00000 тыс. руб. расходы не производились, в связи с отсутствием проведения корректировки списков кандидатов в присяжные заседатели;

- на подготовку и проведение Всероссийской переписи населения расходы за 2021 год  составили 2 326,88700 тыс.руб. или 39,7% при плане года 5 867,00000 тыс.руб. Экономия в сумме 3 540,11300 тыс.руб. сложилась в результате снижения начальной цены при заключении муниципального контракта на оказание транспортных услуг по обеспечению мероприятий.

По подпрограмме «Развитие туризма в Московской области» освоение денежных средств на развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного туризма в сумме 3 777,40000 тыс. руб. или 87,9% к плану года 4 295,00000 тыс.руб. Сумма неосвоенных средств составила 517,60000 тыс.руб. и связана с наличием экономии по результатам проведенных торгов.

Муниципальная программа «Развитие  и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" составили  1 854 090,47142 тыс. руб.  или  71,8 %  при уточненном плане 2021 года в сумме   2 580 867,20045    тыс. руб.; объем не освоенных средств – 726 776,72903 тыс. руб. (средства  бюджета Московской области -  668 688,98385 тыс. руб.,  средства бюджета округа – 58 087,74518 тыс. руб.).

Расходы сложились следующим образом:

за счет средств бюджета Московской области – 964 470,62315 тыс. руб.  или 59,0% от плана 1 633 159,60700 тыс. руб.;

за счет средств бюджета округа  -  889 619,84827 тыс. руб., или 93,9% от плана 947 707,59345 тыс. руб.

В рамках реализации подпрограммы "Пассажирский транспорт общего пользования» израсходованы средства бюджета:

- на  организацию транспортного обслуживания мероприятий - 1 958,04450 тыс. руб. за счет средств бюджета округа. При плане 1 958,05000 тыс. руб. исполнение составило практически 100%.

- на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам израсходовано 140 059,37747 тыс. руб. от запланированных ассигнований в сумме 145 396,00000 тыс. руб., в том числе:

за счет субсидии из  бюджета Московской области – 34 403,84943  тыс. руб.,

за счет средств бюджета округа - 105 655,52804  тыс. руб.

План выполнен на 96,3%. Не освоены средства  в сумме 5 336,62253 тыс. руб., в том числе средства бюджета Московской области – 943,15057 тыс. руб. Обеспечены перевозки по 34 социальным маршрутам, мероприятие выполнено в полном объеме. Экономия денежных средств сложилась на этапе проведения конкурентных процедур и в результате применения штрафных санкций;

-  на финансовое обеспечение расходов, связанных с принятием решения о возмещении транспортным организациям недополученных доходов, возникающих при выполнении работ по перевозке на автомобильном транспорте по маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в связи с предоставлением льгот населению и скидок при оплате проезда единой транспортной картой израсходовано 39 824,05854 тыс. руб. за счет средств бюджета Московской области при плане 53 136,00000 тыс. руб. План выполнен на 74,9%. Обеспечено предоставление льгот на коммерческих маршрутах. Не освоены средства в сумме 13 311,94146 тыс. руб. в связи с оплатой услуг за декабрь 2021 года в 2022 году.

В рамках реализации подпрограммы «Дороги Подмосковья»  израсходовано 1 627 347,36028 тыс. руб., или 69,7% от уточненного плана в сумме 2 334 100,44956 тыс. руб., в том числе:

-  за счёт  средств    областного  бюджета –  890 242,71518 тыс. руб.;

-  за счет средств бюджета округа – 737 104,64510 тыс. руб.

Не освоены средства в сумме 706 753,08928 тыс. руб., в том числе 654 433,89182 тыс. руб. – средства областного бюджета.

По данной подпрограмме произведены  расходы на следующие мероприятия:

- содержание дорог общего пользования в сумме 671 425,64644 тыс. руб. за счет средств бюджета округа при плане 671 661,09564 тыс. руб. Исполнение плана 99,9%. Экономия в сумме  235,44920 тыс. руб. сложилась по результатам проведения конкурентных процедур;

- капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования в сумме 730 669,92556 тыс. руб., в том числе:

-  за счет средств бюджета области – 676 253,51632 тыс. руб.,

-  за счет средств местного бюджета – 54 416,40924  тыс. руб.

В целом по мероприятию исполнение составляет 69,7%. Не освоены средства в сумме 318 397,27579 тыс. руб. (из них средства Дорожного фонда Московской области  298 619,48368 тыс. руб.) Работы по заключенным муниципальным контрактам по ремонту автомобильных дорог протяженностью 87,5 км. (480 тыс.кв.м.) выполнены в полном объеме. В процессе производства работ уточнены фактические объемы работ, согласованные МТДИ МО.

- реконструкцию улицы Чистяковой от 19 км Можайского шоссе до Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу в сумме  225 251,78828 тыс. руб., в том числе:

-  за счет средств бюджета области – 213 989,19886 тыс. руб.,

-  за счет средств местного бюджета – 11 262,58942  тыс. руб.

В целом по мероприятию исполнение составляет 37,6%. Не освоены средства в сумме 374 551,81872 тыс. руб. (из них средства Дорожного фонда Московской области  в сумме 355 814,40814 тыс. руб.).  Работы по реконструкции автомобильной дороги начаты только  01.10.2021. Причинами не полного освоения денежных средств  являются задержка выполнения работ по переустройству газопроводов и длительный процесс изъятия земельных участков у собственников (уточняются границы, ведутся работы по разделу). Реализация мероприятия подолжится в 2022 году.

Расходы, запланированные на разработку проектной документации по строительству подъезда к мкр. №9 от ул. Сосновая в г. Одинцово, Московская область в сумме 13 568,54557 тыс. руб. за счет средств бюджета округа,  не произведены в связи с длительной процедурой прохождения государственной экспертизы проектно-сметной документации. Реализация мероприятия перенесена  на  2022 год.

В рамках реализации обеспечивающей подпрограммы  произведены расходы  на обеспечение деятельности МКУ «Упрдоркапстрой» сумме 44 901,63063 тыс. руб. за счет  средств бюджета округа. При запланированных расходах в сумме 46 276,70089 тыс. руб. исполнение составляет 97,0%.

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование»

В рамках муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование» исполнение составило в общей сумме 568 346,63010 тыс. руб. или 98,9 % к уточненному плану года 574 718,71384 тыс. руб. Не освоены средства в размере 6 372,08374 тыс. руб. В разрезе источников расходы распределились следующим образом:

- 30 139,87951 тыс. руб. - за счет федеральных средств;

- 32 886,06155 тыс. руб. - за счет средств бюджета Московской области;

- 505 320,68904 тыс. руб. - за счет средств бюджета округа.

По подпрограмме «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи» экономия сложилась в сумме 1 083,53060 тыс. руб. Денежные средства освоены на 99,7%. При плане 422 871,32128 тыс. руб. расходы составили 421 787,79068 тыс. руб.  Не полностью освоены средства по результатам конкурсных процедур, а также в связи с экономией по фонду оплаты труда работников МКУ МФЦ за счет листков нетрудоспособности и применения регрессивной шкалы.

По подпрограмме «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» уточненный план на 2021 год в объеме 151 847,39256 тыс. руб. исполнен в сумме 146 558,83942 тыс. руб. Не освоено средств в сумме              5 288,55314 тыс. руб. в связи с экономией по результатам конкурсных процедур. Была прозведена закупка антивирусов, картриджей и прочей компьютерной техники, а также программного обеспечения, предоставление доступа в сеть Интернет и обеспечение виртуальной локальной сети.

Денежные средства направлены на следующие мероприятия:

- информационная инфраструктура. Уточненный план на 2021 год в сумме 70 770,55759 тыс. руб. исполнен на 94,9%. Израсходовано 67 146,18944 тыс. руб.

- информационная безопасность - план 3 231,85800 тыс. руб., израсходованы средства  в сумме 3 189,75017 тыс. руб.

- цифровое государственное управление - план 26 934,10997 тыс. руб., средства использованы  в сумме 25 833,73113 тыс. руб., или 95,9%.

- информационная инфраструктура (субсидия на обеспечение организаций начального общего, основного общего и среднего общего образования доступом в сеть Интернет) - план в сумме 9 198,00000 тыс. руб. исполнен на 100%;

- цифровая образовательная среда (субсидия на гос. поддержку образ. организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования)  - план 41 712,86700 тыс. руб., кассовое исполнение - 41 191,16868 тыс. руб. (98,8%).

Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство»

По муниципальной программе «Архитектура и градостроительство» при плане 30 108,03290 тыс. руб. расходы составили 29 187,58093 тыс. руб. или 96,9%. Расходы распределились следующим образом:

- 4 459,03200 тыс. руб. - за счет средств бюджета Московской области – на финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий.

- 24 728,54893 тыс. руб. - за счет средств бюджета городского округа -  произведен снос и заключены контракты на обследование незаконно построенных объектов.

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной  городской среды»

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование современной комфортной  городской среды» составили                  4 716 732,79236 тыс. руб., или 96,7%  при уточненном плане 2021 года в сумме       4 878 314,63145 тыс. руб., в том числе:

за счет федеральных средств -  162 085,74857 тыс. руб.,

за счет средств бюджета Московской области   - 1 147 335,97099   тыс. руб.,

за счет средств бюджета округа  -  3 407 311,07280 тыс. руб.

Не освоены средства в сумме 161 581,83909 тыс. руб.

В рамках реализации подпрограммы «Комфортная городская среда»  средства израсходованы в сумме 2 227 238,41749 тыс. руб. при плане 2 312 698,70078 тыс. руб., в том числе:

за счет федеральных средств -  162 085,74857 тыс. руб.,

за счет средств бюджета области   - 1 120 196,03005 тыс. руб.,

за счет средств бюджета округа  -  944 956,63887 тыс. руб.

План выполнен на 96,3%.

Денежные средства направлены на следующие мероприятия:

- комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области (приобретение 164 парковых скамеек) в сумме 3 182,01000 тыс. руб., в том числе:

за счет средств бюджета области   - 1 977,22146 тыс. руб.,

за счет средств бюджета округа  - 1 204,78854 тыс. руб.

План выполнен на 99,5%.

- устройство контейнерных площадок в сумме 4 868,08713 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа. При плане в сумме 15 330,97207 тыс.руб., в том числе за счет средств бюджета Московской области – 5 396,54000 тыс, руб., исполнение составило 32,8%. По решению Министерства  ЖКХ МО реализация мероприятия в 2021 году  была приостановлена;

- обустройство мест массового отдыха населения в сумме 30 665,04299 тыс. руб. за счет средств бюджета округа. Денежные средства израсходованы в полном объеме;

- на обустройство и установку детских игровых площадок (в том числе устройство оснований, наружного освещения и видеонаблюдения) в сумме 97 985,44836 тыс.руб., в том числе:

за счет средств бюджета области   - 39 501,50975 тыс. руб.,

за счет средств бюджета округа  -  58 483,93861 тыс. руб.

Мероприятия реализованы, остаток неизрасходаванных денежных средств в сумме 2 020,60195 тыс. руб. сложился в результате расторжения контрактов по соглашению сторон под фактически выполненные работы;

- устройство и капитальный ремонт систем наружного освещения  в рамках реализации проекта «Светлый город» в сумме 26 157,77824 тыс. руб,  в том числе:

за счет средств бюджета области   - 13 907,99451 тыс. руб.,

за счет средств бюджета округа  -  12 249,78373 тыс. руб.

План выполнен на 99,2%. Проведены работы по устройству линии наружного освещения в п. Бутынь, проведены работы по  разработке схемы размещения опор наружного освещения. Выполнены работы по устройству и капитальному ремонту систем наружного освещения по адресам: д.Малые Вяземы; г.Одинцово, ул. Триумфальная от КПП до Можайского шоссе; п.Заречье; г.Голицыно, Петровское шоссе; г.Одинцово, ул. Глазынинская, д.д. 20,22,24,26,28;

- благоустройство общественных территорий в сумме 41 906,52804 тыс. руб. за счет средств бюджета округа.

План исполнен на 91,6%.  В рамках реализации мероприятия разработана проектно-сметная документация на благоустройство комплекса улиц исторического центра Звенигорода (ул. Почтовая, ул. Чехова) и городского парка. Проведены работы по благоустройству территорий: пешеходно-рекреационная зона "Набережная" г.Звенигород;  общественная территория в мкр.2  между 9 и 10 гимназией, ул. Северная г.Одинцово. Неиспользованный остаток денежных средств в сумме 3 831,47394 тыс. руб. сложился в  результате расторжения контрактов по соглашению сторон по фактически выполненным работам;

- на благоустройство общественной территории парка Малевича в рамках реализации мероприятия «Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий» в сумме 311 328,98570 тыс. руб., в том числе:

за счёт средств бюджета области – 295 762,53641 тыс. руб.,

за счет средств бюджета округа – 15 566,44929 тыс. руб.

План выполнен на 100%.

- на благоустройство общественной территории "Парк в поселении Немчиновка по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, село Немчиновка" в рамках реализации мероприятия «Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий» – 80 000,00000 тыс. руб., в том числе:

за счет федеральных средств - 37 500,00000 тыс. руб.,

за счёт  средств   бюджета области – 12 500,00000 тыс. руб.,

за счет средств бюджета округа – 30 000,00000 тыс. руб.

План исполнен на 100%.

- на благоустройство общественной территории "Центральная историческая часть Звенигорода по ул. Московская по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Звенигород" в рамках реализации мероприятий «Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий» и «Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий» - 416 701,17930 тыс. руб.,в том числе:

за счет федеральных средств – 54 585,74854 тыс. руб.,

за счёт средств бюджета области – 205 852,48226 тыс. руб.,

за счет средств бюджета округа – 156 262,94850 тыс. руб.

План исполнен на 100%;

- благоустройство общественных территорий и создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (комплекс улиц исторического центра г.Звенигород: ул. Чехова, ул. Почтовая и Городской парк) в сумме 517 182,74596 тыс. руб., в том числе:

за счёт  средств федерального  бюджета – 70 000,00000  тыс. руб.,

за счёт  средств   бюджета области – 215 937,50000  тыс. руб.,

за счет средств бюджета округа – 231 245,24596 тыс. руб.

Расходы осуществлены на 92,3% от плана в сумме 560 471,39000 тыс. руб.

Остаток не использованных денежных средств - 43 288,64404 тыс.руб. Фактическое исполнение контракта сложилось ниже запланированного;

- комплексное благоустройство дворовых территорий в сумме 128 057,81099 тыс. руб. за счет средств бюджета округа.

План исполнен на 94,2%.  В рамках реализации мероприятия проведены работы по ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий, устройству парковочного пространства, устройству ДИП в рамках КБДТ на 22 дворовых территориях. Неиспользованный остаток денежных средств в сумме  7 958,57722 тыс. руб. сложился в результате расторжения контрактов по соглашению сторон по фактически выполненным работам;

- ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий в сумме 92 034,05053 тыс. руб., в том числе:

за счет средств бюджета области   - 57 521,27923 тыс. руб.,

за счет средств бюджета округа  -  34 512,77130 тыс. руб.

План выполнен на 97,5%. Неиспользованный остаток денежных средств в сумме 1 459,77077 тыс.руб. сложился в  результате расторжения контрактов по соглашению сторон по фактически выполненным работам;

- улучшение архитектурно-художественного облика территорий муниципальных образований, не входящих в состав городов в сумме 188 205,06163 тыс. руб., в том числе:

за счет средств бюджета области   - 85 743,44377 тыс. руб.,

за счет средств бюджета округа  -  102 461,61786 тыс. руб.

План выполнен на 99,4%.

- благоустройство общественных территорий общего пользования, связанных с функционированием МЦД в сумме 3 778,90368 тыс.руб., в том числе:

за счет средств бюджета области   - 2 285,56177 тыс. руб.,

за счет средств бюджета округа  -  1 493,34191 тыс. руб.

Денежные средства израсходованы в полном объеме;

- улучшение архитектурно-художественного облика улиц городов в сумме 57 832,75287 тыс. руб., в том числе:

за счет средств бюджета области   - 34 339,17522 тыс. руб.,

за счет средств бюджета округа  -  23 493,57765 тыс. руб.

При плане в сумме 65 898,15299 тыс.руб., в том числе за счет средств бюджета Московской области – 38 875,00000 тыс, руб., исполнение составило 87,8%.  Проведены работы по благоустройству территорий г.Звенигород, ул. Фрунзе, ул. Пролетарская, ул. Ленина, ул. Игнатьевская в рамках соглашения с Министерством благоустройства МО. Выполнены работы по благоустройству территорий г.Кубинка, Нарофоминское шоссе за счет собственных средств бюджета округа.  Оплата произведена по факту выполненных работ;

- создание и ремонт пешеходных коммуникаций (тротуаров) в сумме в сумме 23 506,66719 тыс. руб., в том числе:

за счет средств бюджета области   - 14 691,66342 тыс. руб.,

за счет средств бюджета округа  -  8 815,00377 тыс. руб.

План исполнен на 99,8%.

- размещение общественных туалетов нестационарного типа на территориях общественного пользования парков в сумме 7 200,00000 тыс. руб., в том числе:

за счет средств бюджета области   - 4 500,00000 тыс. руб.,

за счет средств бюджета округа  -  2 700,00000 тыс. руб.

План исполнен на 100%;

- создание сезонных ледяных катков в сумме 60 000,00000 тыс. руб., в том числе:

за счет средств бюджета области   - 57 000,00000 тыс. руб.,

за счет средств бюджета округа  -  3 000,00000 тыс. руб.

План исполнен на 100%;

- на ремонт дворовых территорий в сумме  96 838,40788 тыс. руб., в том числе:

за счёт  средств   бюджета области –  60 523,57515 тыс. руб.,

за счет средств бюджета округа – 36 314,83273 тыс. руб.;

Расходы осуществлены на 93,3% от плана в сумме 103 753,75000 тыс. руб.         Оплата произведена по факту выполненных работ.

- реализацию программ формирования современной комфортной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха) в сумме 30 806,95700  тыс. руб., в том числе:

за счёт  средств   бюджета области – 9 242,08709 тыс. руб.,

за счет средств бюджета округа – 21 564,86991 тыс. руб.

План выполнен на 100%.  Выполнены работы по благоустройству существующих парков культуры и отдыха "Парк Захарово"  и "Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха";

- благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха в сумме 9 000,0000 тыс. руб., в том числе:

за счёт  средств   бюджета области –  8 910,00000 тыс. руб.,

за счет средств бюджета округа – 90,000000 тыс. руб.

Расходы произведены в полном объеме.

На мероприятия  подпрограммы «Благоустройство территорий»  израсходовано  2 446 070,46903  тыс. руб. за счет средств бюджета округа при плане 2 517 963,86067 тыс. руб.  Исполнение составило 97,1%. Не освоено 71 893,39164 тыс. руб.

На содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий, направлено 319 414,08909 тыс. руб.  При плане 323 690,47543 тыс. руб. сложилась экономия  в сумме 3 906,67674 тыс. руб. по результатам проведения торгов. В рамках реализации мероприятия проводились работы по содержанию территорий Никольское, Заречье, Новоивановское, Звенигород, Лесной Городок, Одинцово (мкр 4, 5, 5А). Мероприятие реализовано в полном объеме.

На содержание, ремонт и восстановление уличного освещения  израсходовано 314 684,56321 тыс. руб., из них 154 145,23509 тыс. руб. – на оплату за потребленную электроэнергии. План выполнен на 87,3%. Экономия расходов образовалась в том числе в связи со снижением объема потребления электроэнергии на территории округа по причине установки энергоэффективных светильников, а так же увеличением количества приборов учета электроэнергии на территории округа.

На  ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий направлено 18 246,49700 тыс. руб.  Расходы составили 71,7% от плановых назначений в сумме 25 447,54737 тыс. руб.

На вывоз навалов мусора и снега израсходовано 7 232,59495 тыс. руб., или 97,8% от плана 7 449,83600 тыс. руб. Мероприятие реализовано в полном объеме. Экономия  в сумме 217,24105 тыс. руб. Оплата произведена по факту выполненных работ.

На обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства направлено  1 780 300,88539 тыс. руб. План исполнен на 99,8%.  От запланированных ассигнований  в сумме   1 784 096,11018 тыс. руб. остался неиспользованным остаток денежных средств в сумме 3 795,22479  тыс. руб. Причинами неполного освоения денежных средств стали экономия при проведении конкурентных процедур, наличие листков нетрудоспособности, применение регрессивной шкалы по начислениям на оплату труда.

На организацию подъездных путей к участкам, выделенным многодетным семьям, израсходовано 6 191,83939 тыс. руб. при плане 16 679,37468 тыс. руб. Исполнение 37,1%. тыс. руб.

В ходе реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» израсходованы  денежные средства на ремонт подъездов в многоквартирных домах  в сумме 43 423,90584  тыс. руб., в том числе за счёт средств областного  бюджета – 27 139,94094 тыс. руб.,  за счет средств бюджета округа – 16 283,96490 тыс. руб.. При плане 47 652,07000 тыс. руб. исполнение составило 91,1%.  Проведены работы по ремонту 393 подъездов.  Остаток денежных средств в сумме  4 228,16416 тыс. руб. сложился в результате экономии при проведении торгов.

Муниципальная программа "Строительство объектов социальной инфраструктуры"

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2021 году расходы составили 2 348 689,56206 тыс. руб., или 91,7 % от плана года  2 561 288,92780 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета расходы произведены в сумме       550 000,00000 тыс.руб., или 100% к плану;

- за счет средств областного бюджета при плане года 1 457 147,33000 тыс. руб. расходы произведены в сумме 1 328 031,66785 тыс.руб., или 91,1% к плану;

- за счет средств бюджета округа расходы составили 470 657,89422  тыс. руб., или 84,9 % , при плане года 554 141,59780 тыс. руб.

Сумма не освоенных средств всего составила 212 599,36574 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 0,00001 тыс.руб.;

- за счет средств областного бюджета – 129 115,66215 тыс.руб.;

- за счет средств бюджета городского округа  – 83 483,70358  тыс. руб.

В разрезе объектов строительства расходы за 2021 год сложились следующим образом.

По подпрограмме «Строительство (реконструкция) объектов культуры» расходы на строительно-монтажные работы Дома культуры по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, пос. Горки-10 (СМР) составили 282 611,74746 тыс.руб., или 100,0 % к плану года.

По подпрограмме «Строительство (реконструкция) объектов образования» расходы в целом за 2021 год сложились в сумме 2 066 077,81460 тыс.руб., или 90,7% к плану года 2 278 677,18034 тыс.руб. Сумма неосвоенных средств - 212 599,36574 тыс.руб. Из них по объектам строительно-монтажных работ и проектирования:

- по детскому саду на 330 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г.Кубинка плановые средства в сумме 25 110,46000 тыс.руб. освоены в сумме 22 724,94172 тыс.руб., или на 90,5 % к плану. Сумма неосвоенных средств составила 2 385,51828 тыс.руб.;

- по детскому саду на 400 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, ЖК "Гусарская баллада". Плановые показатели в сумме 211 000,0000 тыс.руб. освоены в сумме 14 470,71106 тыс.руб.  Денежные средства не освоены в полном объеме в связи с проведением корректировки проектно-сметной документации, в том числе, по причине изменения стоимости строительных материалов. Строительно-монтажные работы ведутся в соответствии с графиком производства работ, планируется перенос средств  с 2021 на 2022 год;

-  по многофункциональному образовательному комплексу вблизи д. Раздоры, в том числе работы по выносу существующих инженерных сетей из пятна застройки (ПИР и строительство), расходы в 2021 году сложились в сумме 1 688 992,89997 тыс.руб., или 100 % к плану года;

- по СОШ на 1100 мест в мкр. Восточный, г. Звенигород, г.о. Одинцовский (ПИР и строительство)	 расходы составили 45 253,00000 тыс.руб., или 100%;

- по школе на 2200 мест по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ЖК «Гусарская баллада» (ПИР и строительство) расходы произведены в сумме  270 000,00000 тыс.руб.,  или 100% к плану года;

- по СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п.Горки-2 (ПИР и строительство) расходы сложились в размере 11 459,62020 тыс.руб. или 69,2% при плане года 16 566,43000 тыс.руб.;

- по СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, с.Немчиновка, ул.Московская (ПИР и строительство) расходы при плане года 8 417,99034 тыс.руб. не производились в связи с  не исполнением обязательств по контракту, ведется претензионная работа;

- по пристройке на 500 мест к МБОУ Одинцовская гимназия №14 по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Одинцово, бульвар Маршала Крылова, д. 5 (ПИР и строительство) расходы за 2021 год произведены в сумме 8 069,54165 руб., или 98,1% при плане года 8 229,30000 тыс.руб.

Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2021 году составили 72 852,23325 тыс. руб. или 91,2% от плана года  79 868,23050  тыс. руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета при годовом плане  43 789,33300  тыс. руб. расходы составили 36 863,00226 тыс.руб., или 84,2%;

- за счет средств местного бюджета расходы сложились в сумме 35 989,23099  тыс. руб., или 99,8 % при годовом плане 36 078,89750 тыс. руб..

В разрезе подпрограмм расходы за 2021 год сложились следующим образом:

- по подпрограмме "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" производились расходы на приобретение  20 квартир для переселения граждан из четырех аварийных домов домов в г.Звенигород по адресам: поселок Санаторий Поречье, д. 1; ул. Герцена, д. 3;  ул. Красная, д. 4 и  ул. Октябрьская, д. 4, а также расходы на выплату выкупной цены за 1 жилое помещение в аварийном жилом доме по адресу: ул. Герцена, д. 3.

При плане 64 042,66400 тыс.руб. освоение за год составило 57 026,66675 тыс.руб., или 89,0%, из них 36 863,00226 - за счет средств бюджета Московской области  и  20 163,66449 - за счет средств бюджета округа. Сумма неосвоенных средств - 7 015,99725 тыс. руб. в связи с тем, что передача жилых помещений и оплата по соответствующим контрактам запланирована на 2022 год.

- по подпрограмме "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области" расходы произведены в сумме 15 825,56650 тыс.руб. или 100% к плану года 15 825,56650 тыс.руб. Произведена выплата выкупной цены жилых помещений 2 семьям, проживающим в аварийных жилых домах- поселок Барвиха, д.22 и село Усово, д.62.

Заместитель Главы Администрации-

начальник Финансово-казначейского управления                                 Л.В. Тарасова